附件：

2018年度江苏省公路水运工程“平安工地”

建设管理情况总结

2018年，我省持续深入开展“平安工地”建设活动，各市、县（区）属地公路水运工程项目“平安工地”建设气氛浓厚，更多交通基层单位、县（区）监管的工程项目“平安工地”建设积极性进一步增强，全省创建水平得到持续提升，工程安全生产形势平稳有序。现将2018年度江苏省公路水运工程“平安工地”建设管理情况总结分析如下：

一、平安工地建设管理工作开展情况

1、宣贯执行情况

为加强公路水运工程“平安工地”建设，引导和激励从业单位加强安全生产工作，落实安全生产责任，提升安全管理水平，交通运输部于2018年4月印发了《公路水运工程平安工地建设管理办法》（以下简称《办法》），根据《办法》要求和全省各地实际情况，我省进一步做出 “平安工地”建设工作部署，要求各地相关单位充分认识《办法》的重大意义，加强领导，改革创新，协调联动，齐抓共管。全省各地、各项目做好了宣传发动工作，积极组织开展了形式多样的推动活动，各级安全监管人员学习领会《办法》精神，掌握《办法》的基本原则和具体规定，督促属地施工企业及从业人员开展各种形式的宣贯培训，营造良好的创建氛围，将“平安工地”建设纳入到项目全过程管理，提高了我省公路水运工程“平安工地”建设管理水平。

2、监督抽查情况

根据我省《关于进一步做好2018年度全省公路水运工程“平安工地”建设活动的通知》（交质安〔2018〕1号）要求，各地认真总结“平安工地”建设经验，思考可进一步提升的工作方式，向以往获得省级“示范工地（工程）” 项目、单位学习，进一步规范安全管理行为，切实增加安全防范能力，全面夯实全省公路水运建设工程安全工作基础。

全省各地、各项目按照工作要求对规模以上在建工程项目进行全面梳理，制订了各自“平安工地”建设工作方案和目标并予以实施。2018年4月底前组织各属地上报了在建工程名单，6月底前建立了拟创建省级“示范工地（工程）”名单，9月底前确定了正式申报参加省级“示范工地（工程）”考核评估项目名单，各地、各工程自《办法》印发以来，认真组织开展了“平安工地”创建项目的监督检查和指导，为确保安全生产，共组织开展“平安工地”建设综合检查共156次，专项检查共57次，监督抽查效果良好。

3、考核评价情况

2018年2月份省厅发文表彰了2017年度以通扬线（九圩港船闸及通江连接段）航道整治工程为代表的全省13个项目为2017年度“平安工地”建设省级“示范工程”，表彰了以海启高速公路工程项目RH-1标为代表的全省122个施工标段为2017年度“平安工地”建设省级“示范工地”。 2017年度，全省共计24个工程项目申报“平安工地”省级“示范工程”，申报项目的通过率为54.2%；159个施工标段申报“平安工地”省级“示范工地”，申报标段的通过率为76.7 %。

我省召开专题会议对2018年度全省公路水运建设工程 “平安工地”考核评价工作进行了专门部署，于2018年10～11月期间，组织省级“平安工地”考评专家分为四个批次，11个考评组，共计88人次进行考评工作。为保证考评工作质量及顺利开展，一是考评工作贯彻落实交通运输部《办法》关于“平安工地”建设基本原则精神；二是省交通运输综合行政执法监督局成立了考核评价管理领导小组办公室，办公室设在交通工程质量执法监督局统一组织开展；三是为保证考核评价的严肃性，每批次考评组由局领导带队；四是专家组成员从省级专家库中随机抽选，每批次被考核对象随机抽选，考核结果向社会公开，满足“双随机”检查要求；五是各批次考核组同时开展工作，针对考核过程中重点内容进行了诠释，明确考评的注意事项及控制要点，力争考评过程统一考核尺度，保证考评结果公平公正；六是严格要求考评工作纪律与廉政，保障了考评工作顺利进行。

2018年度我省正式申报参评的省级“示范工程”共37个项目，申报参评的省级“示范工地”共212个标段，共涉及37个建设单位、64个监理标段、212个施工标段。共计考核评估了313个（含建设、监理、施工）单位的内业资料和212个施工单位的现场，并对考核评价结果进行了公示，最终确定南京长江第五大桥工程等23个项目为2018年度省级“示范工程”，申报项目的通过率为62.2 %；和燕路过江通道南段工程A1标等171个施工标段为2018年度省级“示范工地”，申报标段的通过率为80.7%；同2017年度相比较，申报省级“示范工地（工程）”的通过率都有了较大幅度的提升（详见下图：2017年度与2018年度省级“示范工程”和省级“示范工地”数量分析对比图）。

二、取得的成效及典型经验

2018年，我省积极推动交通运输部、应急管理部关于2016～2017年度公路水运建设项目“平安工程”冠名工作，成立了工作小组进行专项研究部署，汇总了2015～2017年度符合申报条件工程项目，筛选出安全基础工作扎实、亮点突出的工程项目组织冠名申请，做好了国家级“平安工程”冠名报送工作。根据《交通运输部 应急管理部关于公布2016—2017年度公路水运建设“平安工程”冠名项目的通知》（交安监发〔2018〕126号），我省报送的常州长虹西路快速化改造工程等8个申报项目全部获得“平安工程”冠名的荣誉，“平安工程”冠名项目总数江苏在全国保持领先。从而积极引导广大工程建设参建单位努力争创“平安工程”，促进交通工程安全、科学、高效发展。以下是我省在“平安工地”建设管理工作中典型经验：

一是各级交通运输行业主管部门总结“平安工地”建设工作经验，加强创建工作中亮点运用与推广，积极做好人才队伍建设引导，思考和探索人才培养机制，加大安全人才团队培养；强化施工方案图表化和检查评价现场应用，进一步规范安全管理行为，增强安全防范能力。

二是各工程项目进一步完善《安全计量管理办法》，明确工程量清单中的子目范围，确定子目单价；根据安全管理工作制度均制定了流程图，在流程图中明确安全管理制度五要素，方便操作；定期对安全生产责任制落实情况进行监督考核，确保安全生产责任有效落实。

三是在全省重点工程项目使用“施工现场安全管理信息系统”和“SECM工程建设管理系统”，提升工程安全管理效率；应用VR虚拟现实技术进行安全教育、应用BIM技术手段进行可视化安全技术交底，提高安全培训教育实效。

四是在水运工程项目实行安全防护设施标准化管理，规范现场基坑、围堰、疏浚与吹填等区域的安全防护措施，提高作业安全保障能力，开展《安全设施标准化设计图集》、《科技安防实用手册》、《安全文化指导手册》编制工作和“平安工地”周报等活动。

五是部分项目“智慧工地”建设成果突出，自主研发“基于BIM+物联网的平安工地、品质工程信息管理平台”，取得初步成果，在安全预控、现场布设、安全体验馆建设进行创新，实施规范化、标准化，采用执法记录仪、火灾探测报警器、近电报警器等，推行安全信息化管理，改变了传统的安全管理理念。

三、平安工地建设管理存在的问题

（一）存在问题

1、新形势下施工现场安全生产动态管理、风险防控能力有待于进一步提升。部分项目从业单位安全管理工作浮于表面，仍存在应付态度和侥幸心理，事前认真谋划的准备工作不足，特别是对安全管理工作的计划性、针对性不强。

2、在考核评价过程中发现个别工程项目日常规范有序的安全管理机制尚未形成，安全管理体系不健全的现象，安全生产管理行为上仍处于粗放式管理阶段，对于具体安全生产工作的内容和程序仍不清晰，安全生产管理制度空泛、不切实际。

3、“品质工程”创建与“平安工地”建设还未能进一步有机结合。“品质工程”创建示范项目的安全工作内容存在指标不明确、创建时间节点设置不合理等情况，针对性、时效性和特色性仍需进一步加强。

4、“平安工地”建设的社会参与度还不高。交通建设工程安全生产氛围尚未在社会上广泛形成，对企业安全生产工作的引导力度不足，经济、技术层面的鼓励性政策覆盖不够全面，社会机构、媒体和群众等第三方社会监督潜力尚未得到充分挖掘。

（二）应对措施及建议

1、各项目从业单位应结合项目实际和工程进展情况，以风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位为目标，加强动态管理，严格把控风险，推进施工现场安全文明与施工作业规范有序的有机统一，提前开展安全管理工作的统筹策划，明确安全管理目标，制定安全工作计划。

2、以“平安交通”建设三年行动计划为中心，“平安工地”建设为载体，健全管理体系、规范管理行为，从项目管理体制和机制层面完善安全生产的顶层设计，注重各层级间管理体系的衔接，建立标准化、规范化的管理体系、技术体系，促进和引导项目参建各方规范地开展安全生产活动。

3、引导“品质工程”示范项目进一步明确和细化安全工作内容并与“平安工地”建设有机结合。制定明确的安全管理目标，完善创建工作中安全部分的实施方案及措施，通过固化我省“平安工地”创建“内业指导外业、内业控制外业、外业验证内业”的指导思想，为安全生产工作奠定坚实的思想基础，并实现对现场安全生产工作的有力管控。

4、加强公路水运工程“平安工地”建设，引导和激励从业单位加强安全生产工作，落实安全生产责任，提升安全管理水平，在严格落实安全生产主体责任的基础上，充分发挥政府监管、社会监督的积极作用，充分调动物资、技术等社会资源，努力提升安全工作的社会参与度。

四、下一步工作计划

1．修订完善我省“平安工地”建设办法及标准。一是根据交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》要求，对我省《公路水运工程“平安工地”建设考核评价标准》（2016版）进行修订；二是出台适合我省实际情况的《平安工地建设管理办法》实施细则，细化考核标准、扣分项与分值；三是进一步完善我省“平安工地”建设与考核评价体系，以部《办法》为指导基础，建立并完善省、市级“平安工地”建设与考核评价体系。

2、定期总结分析我省“平安工地”建设管理情况，并将“平安工地”建设成效显著的项目树为典型并进行表彰，及时推广经验，加大宣传力度，通过信用加分等方式予以鼓励。进一步推动将“平安工地”实施情况纳入履约考核，并将考核具体指标和办法在招标文件中载明，按照招标文件要求满足“平安工地”考核标准的，建设单位应当按合同兑现有关奖励费用，未达到考核标准的应当按合同约定追究违约责任。

3、严格“平安工地”考核制度体系。各地根据职责分工，在制定年度安全督查计划时，将本地区公路水运工程平安工地建设情况作为重点内容，对辖区内公路水运工程项目建设单位的平安工地建设管理情况至少组织一次监督抽查，对全省所有的重点工程项目进行全覆盖考评，加大建设单位平安工地考核评价责任主体、施工单位平安工地建设责任主体、交通运输主管部门事中事后监管抽查工作重点的宣传。

4、加大“平安工地”建设管理的督导力度，对存在“平安工地”建设流于形式、考核弄虚作假、评价结果不合格等情况的，要求项目建设单位组织整改，并在信息系统中予以记录，情节严重的通报批评，约谈建设单位负责人、施工和监理企业法定代表人；对存在重大安全风险未有效管控、重大事故隐患未及时整改的施工作业，责令停工整改、挂牌督办；对存在违法违规行为的从业单位和人员，给予安全生产信用不良记录，依法实施行政处罚。