2021年下半年全省重点水运工程（含桥梁工程）质量综合督查工作方案

为进一步加强全省重点水运建设工程质量监督管理，规范建设、监理、施工单位对质量、疫情防控、扬尘污染防治、建设程序执行等方面的管理行为，提升航道、船闸、港口、防波堤，以及跨航道桥梁工程建设质量管理水平。根据《公路水运工程质量监督管理规定》《江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准》等相关法规和强制性标准，结合我省“坚守公路水运工程质量安全生产红线”工作开展情况，我局定于2021年10月26日至28日、11月1日至3日对全省23个重点水运工程及其在建的11座桥梁项目参建各方的质量管理工作情况开展综合督查（我局已于2021年9月28日和2021年10月14日~15日分别对通扬线通吕运河段航道整治工程和宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程单独开展了监督检查工作）。旨在强化质量执法监督职责的依法履行，推动全省重点水运建设工程质量管理工作，为构建高品质全省综合交通运输体系提供质量保障，进一步提升常态化质量管理水平，保证施工质量。

一、督查依据

（一）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）;

（二）《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）；

（三）《航道工程建设管理规定》（交通运输部令2019年第44号）；

（四）《江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕1号）；

（五）《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）；

（六）《水运工程质量检验评定标准》（JTS257-2008）及相关标准、规范；

（七）《江苏省开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动工作方案》（苏交传〔2019〕541号）；

（八）《交通运输部办公厅关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交安监办〔2016〕193号）；

（九）《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》（2020年第89号）；

（十）有关设计、施工、监理规范及合同文件、图纸等。

二、督查范围

针对2021年全省23个重点水运工程及其在建的11座桥梁项目参建各方的质量管理工作情况，分组进行综合督查。其中项目监理单位多于三个的，采取现场抽查的方式，抽取不少于50%的监理单位进行检查。

对已被省交通综合执法局开展的质量保证体系检查过的重点水运工程，本次督查将重点针对之前检查问题的反馈整改情况进行复查。

- 督查内容

（一）质量监督方面：主要检查质量监督手续办理情况，质量保证体系建立情况，强制性标准执行审查情况，工程实体及原材料质量等。

（二）疫情防控方面：主要检查上岗人员防疫措施落实情况，防疫物资采购储备情况，应急预案的制定和执行情况等。

（三）扬尘污染防治方面：主要检查现场管理、宣传教育、图牌公示、围挡隔离、道路硬化、车辆冲洗、裸土覆盖、文明施工、三场扬尘防治等具体措施和防治成果。

- 督查重点

（一）参建各方质量保证体系建立、质量监督手续办理、组织机构运行、主要人员到位、质量专项活动开展等情况是否落实到位、工程实体及原材料质量；

（二）建设、监理单位对工程建设强制性标准执行的审查情况，设计服务和设计变更是否符合合同要求；

（三）质量问题、质量事故和重大隐患处理情况，以及对有关检查整改落实情况；

（四）“坚守公路水运工程质量安全生产红线”专项行动开展情况；

（五）航道、船闸、码头和防波堤施工作业措施落实情况；

（六）桥梁专项施工方案在施工现场的落实情况。

五、督查工作开展

（一）综合督查目的

通过检查切实排查重点航道、船闸、港口、防波堤，以及跨航道桥梁工程建设过程中质量管理存在的缺陷，查找下阶段质量管理工作重心，引导、规范、指导参建各方履行质量主体责任，促进和引导项目参建各方规范地开展生产活动，进一步提升全省水运品质工程创建水平，保证施工质量。

（二）督查组织

检查人员由省交通综合执法局水运科、督查专家及第三方检测机构相关人员组成，每组专家组检查人员不少于三人。

督查时间为2021年10月26日至28日、11月1日至3日，分成2个督查组分别开展，各组的人员组成、时间安排和检查项目（详见附件）。

第一组（常州、无锡、苏州、南京、镇江）

检查项目：申张线凤凰镇段航道整治工程、杨林塘航道整治工程昆山段苏昆太高速公路桥改建工程、申张线青阳港段航道整治工程、长湖申线（苏浙省界~京杭运河段）航道整治工程、苏申外港线（江苏段）航道整治工程、苏申内港线（江苏段）航道整治工程、锡澄运河无锡市区段航道整治工程、丹金溧漕河丹阳段航道整治工程、魏村枢纽扩容改建工程、芜申线溧阳城区段航道整治工程、芜申线高溧段航道整治工程固城湖湖区段施工项目。

第二组（南通、扬州、泰州、盐城、淮安、连云港）

检查项目：通扬线航道整治工程姜堰段尾留工程、通扬线（兴化-海陵段）三级航道整治工程、通扬线南通市区段（通栟线～幸福竖河段）航道整治工程、江苏滨海液化天然气（LNG）项目码头工程、京杭运河施桥船闸至长江口门段航道整治工程、通扬线高邮段航道整治工程、盐河航道整治工程朱码船闸下游段护岸完善工程、连云港港30万吨级航道二期工程疏浚工程。

（三）督查方法

内业台账通过查阅资料，外业采取现场核对检测方式，主要采用检查表法，根据项目特点在检查前将相应质量内业、外业检查表、检查指导书和工作指南与项目进行对照优化，并在过程中利用检查表开展检查，避免出现盲目依靠经验、主观性随意性大的缺点，牢抓质量本质。

（四）督查工作要求

1、被检查工程项目单位提供项目标段划分和进度情况一览表，参建单位准备好项目质量、疫情防控、扬尘污染防治等汇报材料。检查人员要充分认识此次综合督查的重要性、必要性、紧迫性，结合受监工程实际，针对工程施工实际情况，明确重点部位和重点区域，开展针对性检查，检查要重实效，不可“走过场”。检查过程中发现的问题隐患，检查组要当场提出，及时反馈记录，对隐患问题实行“零容忍”。

2、检查期间应严格执行中央八项规定和党风廉政建设相关要求，坚持简约俭朴，反对铺张浪费，严守廉政规定，相关单位、人员和车辆应按工作需要严格控制，做到轻车简从，聘请专家的交通、食宿等费用由第三方进行服务。

附件：

1、2021年下半年全省重点水运工程质量综合督查人员名单；

2、全省重点水运工程（含桥梁工程）质量综合督查项目；

3、2021年下半年重点水运工程质量综合督查行程安排表。

# 附件1：

2021年下半年全省水运重点工程质量综合督查人员名单

| 时间 | 组别 | 姓名 | 单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.10.26-2021.10.28 2021.11.01-2021.11.03 | 第一组 | 薛 飞 | 常州市武进区交通运输综合行政执法大队 | 高工 |
|  |  | 李相松 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 高工 |
|  |  | 张 坤 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 高工 |
|  | 第二组 | 张红兵 | 盐城市交通运输综合行政执法支队 | 高工 |
|  |  | 徐振兴 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 高工 |
|  |  | 项达伟 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 高工 |

第一组联系人：孙艺恒17715290766；    第二组联系人：于丽珠18100627295。

附件2-1：

全省重点水运工程质量综合督查一览表

| 序号 | 市别 | 项目名称 | 涉及的主要标段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 芜申线高溧段航道整治工程固城湖湖区段施工项目 | SG1标段 |
| 2 | 无锡 | 锡澄运河市区段航道整治工程 | XCYH-SG-BT |
| 3 | 常州 | 魏村枢纽扩容改建工程 | WCSN-SG-HD1 |
| 4 |  | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | WSXLY-SG-HD1 |
| 5 | 苏州 | 申张线青阳港段航道整治工程航道施工项目 | SZXQYG-HD1、SZXQYG-HD2 |
| 6 |  | 苏申外港线（江苏段）航道整治工程 | SSWG-HD1、SSWG-HD2 |
| 7 |  | 长湖申线（苏浙省界~京杭运河段）航道整治工程 | CHSX-HD1、CHSX-HD2 |
| 8 |  | 申张线凤凰镇段航道整治工程 | SZXFH-SG-HD1 |
| 9 | 南通 | 通扬线南通市区段（通栟线～幸福竖河段）航道整治工程 | TYXNT-SG-HD1、TYXNT-SG-HD2 |
| 10 |  | 通扬线通吕运河段航道整治工程 | HD1、HD2 |
| 11 | 连云港 | 连云港港30万吨级航道二期工程（徐圩航道疏浚工程施工项目） | LYG-302-H2.3、LYG-302-H2.4 |
| 12 | 淮安 | 盐河航道整治工程朱码船闸下游段护岸完善工程 | YHWS-SG |
| 13 | 盐城 | 江苏滨海液化天然气（LNG）项目码头工程 | 码头与港池及航道疏浚工程；防波挡砂堤与海水取排水口工程 |
| 14 | 扬州 | 通扬线高邮段航道整治工程 | TYXGY-SG1 |
| 15 |  | 京杭运河施桥船闸至长江口门段航道整治工程 | JHYH-SG-HD1 |
| 16 | 镇江 | 丹金溧漕河丹阳段航道整治工程 | 绿化施工 |
| 17 | 泰州 | 通扬线航道整治工程姜堰段尾留工程 | HDb1标、HDb2标 |
| 18 | 宿迁 | 宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程 | SL-CZ-TJ1、SL-CZ-TJ2、SL-HD-SG1标 |

注：我局已于2021年9月28日和2021年10月14日~15日分别对通扬线通吕运河段航道整治工程和宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程单独开展了监督检查工作。

附件2-2：

全省在建水运工程桥梁项目质量综合督查一览表

| 序号 | 市别 | 项目名称 | 标段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡 | 锡澄运河无锡市区段航道整治工程 | XCYH-SG-HSDQ |
| 2 | 常州 | 魏村枢纽扩容改建工程 | WCSN-SG-QL |
| 3 | 苏州 | 苏申内港线（江苏段）航道整治工程 | SSNG-QL2、SSNG-QL3 |
| 4 |  | 杨林塘航道整治工程昆山段苏昆太高速公路桥改建工程 | YLTKS-QL6 |
| 5 |  | 申张线张澄段（江阴-张家港）上塘桥项目 | SZXSTQ-SG1 |
| 6 | 扬州 | 京杭运河施桥船闸至长江口门段航道整治工程 | JHYH-SG-QL |
| 7 | 镇江 | 丹金溧漕河丹阳段航道整治工程 | DJLC-SG-QL1 |
| 8 | 泰州 | 通扬线（兴化-海陵段）三级航道整治工程 | TYXQL-SG3、TYXQL-SG4、TYXQL-SG5 |
| 9 | 宿迁 | 宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程 | SL-CZ-TJ2、SL-QL-SG1、SL-QL-SG2 |

注：我局已于2021年10月14日~15日对宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程单独开展了监督检查工作。

附件3-1：

2021年下半年重点水运工程质量综合督查行程安排表（第一组）

| 时间 | 督查项目 | 主要督查内容 | 项目地点 | 备注（计划） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月26日 | 上午 | / | / | / | / |
|  | 下午 | 申张线凤凰镇段航道整治工程SZXFH-SG-HD1 | 航道护岸 | 苏州张家港 | 住太仓 |
| 10月27日 | 上午 | 杨林塘航道整治工程昆山段苏昆太高速公路桥改建工程YLTKS-QL6 | 苏昆太高速公路桥 | 苏州太仓 | / |
|  | 下午 | 申张线青阳港段航道整治工程SZXQYG-HD1 | 航道护岸 | 苏州昆山 | 住吴江 |
|  |  | 苏申外港线（江苏段）航道整治工程SSWG-HD1、SSWG-HD2 | 航道护岸 | 苏州吴江区 |  |
| 10月28日 | 上午 | 长湖申线（苏浙省界~京杭运河段）航道整治工程 CHSX-HD1、CHSX-HD2 | 航道护岸 | 苏州吴江区 | / |
|  | 下午 | 苏申内港线（江苏段）航道整治工程SSNG-QL2、SSNG-QL3 | 车坊大桥、胜浦大桥 | 苏州吴中区、工业园区 | 回南京 |
| 11月1日 | 上午 | 丹金溧漕河丹阳段航道整治工程DJLC-SG-QL1 | 丹金溧漕河桥 | 镇江丹阳 | / |
|  | 下午 | 魏村枢纽扩容改建工程 | WCSN-TJ1 | 船闸工程 | 常州魏村 | 住无锡 |
|  |  |  | WCSN-SG-HD1 | 航道护岸 |  |  |
|  |  |  | WCSN-SG-QL | 德胜河桥 |  |  |
| 11月2日 | 上午 | 锡澄运河无锡市区段航道整治工程 | XCYH-SG-BT | 航道护岸 | 无锡梁溪区 | / |
|  |  |  | XCYH-SG-HSDQ | 黄石大桥 |  |  |
|  | 下午 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程WSXLY-SG-HD1 | 航道护岸 | 常州溧阳 | 住溧阳 |
| 11月3日 | 上午 | 芜申线高溧段航道整治工程固城湖湖区段施工项目SG1 | 航道疏浚 | 南京高淳区 | 回南京 |

附件3-2：

2021年下半年重点水运工程质量综合督查行程安排表（第二组）

| 时间 | 督查项目 | 主要督查内容 | 项目地点 | 备注（计划） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月26日 | 上午 | 通扬线航道整治工程姜堰段尾留工程 | HDb1标、HDb2标 | 泰州市姜堰区、海陵区 | / |
|  | 下午 | 通扬线（兴化-海陵段）三级航道整治工程 | SG3标、SG4标 | 泰州海陵、姜堰区 | 住泰州兴化 |
| 10月27日 | 上午 |  | SG5标 | 泰州兴化 | / |
|  | 下午 | 通扬线南通市区段（通栟线～幸福竖河段）航道整治工程 | TYXNT-SG-HD1标TYXNT-SG-HD2标 | 南通市崇川区、港闸区 | 住南通 崇川区 |
| 10月28日 | 上午 | / | / | / | 路程 |
|  | 下午 | 连云港港30万吨级航道二期工程疏浚工程 | 质量管理行为、内业资料 | 连云港市徐圩港区 | 回南京 |
| 11月1日 | 上午 | 京杭运河施桥船闸至长江口门段航道整治工程 | TYXQL-SG1标 | 扬州广陵区 | / |
|  | 下午 |  | TYXGY-SG1标 |  | 住高邮 |
| 11月2日 | 上午 | 通扬线高邮段航道整治工程TYXGY-SG1标 | 航道管桩、墙身 | 扬州高邮 | / |
|  | 下午 | 盐河航道整治工程朱码船闸下游段护岸完善工程 | YHWS-SG标 护岸 | 盐河航道朱码船闸下游段 | 住滨海 |
| 11月3日 | 上午 | 江苏滨海液化天然气（LNG）项目码头工程 | 码头与疏浚工程、防波堤工程 | 滨海县滨海港区 | 回南京 |
|  | 下午 | / | / | / | / |