关于对2021年重点水运工程安全“回头看”暨层级督查工作方案

为进一步加强全省在建水运工程安全监督管理，强化安全执法监督职责的依法履行，规范建设、监理、施工单位安全管理行为，推动全省在建水运工程安全监管及“平安工地”创建工作，提升水运项目在建工程建设安全管理水平。根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》等相关法律、法规和强制性标准，结合我省“坚守公路水运工程质量安全生产红线”、“安全生产专项整治行动”工作开展情况，及年度工作计划安排，经研究定于2021年11月1日至5日针对市级交通运输（港口）主管部门和省级交通运输主管部门负责的在建水运工程开展2021年度全省水运安全层级督查暨桥梁专项督查“回头看”。

一、督查依据

本次安全检查工作的依据和执行的有关技术规范，包含但不局限如下内容：

## （一）法律及行政法规

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日）；

2.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；

## （二）部委规章

1.《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2017年第25号）；

2.《航道工程建设管理规定》（交通运输部令2019年第44号）。

## （三）标准规范、规范性文件

1《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》的通知（苏交规[2012]3号）；

2.《江苏省公路水运工程平安工地建设考核评价标准（试行）》（苏交执法质函 [2019]85号）；

3.《江苏省开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动工作方案》（苏交传〔2019〕541号）；

4.有关设计、施工、监理规范及合同文件、图纸等。

二、督查范围

根据2021年市级交通运输（港口）主管部门负责的在建水运工程项目以及省管项目中抽取16个水运项目，针对参建各方的安全管理工作和现场安全措施落实情况，进行分组安全专项督查。

对已被省交通综合执法局开展的全省水运重点工程（桥梁工程）安全专项督查过的桥梁及港口工程，本次将重点针对之前检查问题的反馈整改情况进行复查。

三、督查内容

安全督查方面：主要检查平安工地建设工作推进情况，“坚守公路水运工程质量安全生产红线”工作开展情况，工程建设安全管理行为存在的安全隐患和突出问题，施工现场安全措施落实情况等。

“回头看”督查方面：主要对各参建单位在全省重点水运工程（桥梁、码头）安全专项督查通报中整改情况进行现场核对，并对近阶段安全工作开展情况进行督查。

四、督查重点

1、参建各方年度安全管理监督工作计划是否有效落实；

2、参建各方安全组织体系、安全管理制度是否有效运行；

3、施工现场安全生产经费计划和使用是否规范；

4、“坚守公路水运工程质量安全生产红线”、“安全生产专项整治行动”是否按要求开展各阶段安全活动，落实安全措施；

5、高处作业、临水作业、动火作业等危险性较大施工场所的临边防护、安全通道、作业平台、个体防护用品等安全措施落实情况；

6、施工现场特种设备、作业船舶、临时用电管理是否规范，支架、脚手架、龙门吊等临时设施安拆是否满足方案要求；

7、桥梁、港口、码头等施工作业安全措施落实；

8、进场人员实名登记和船机设备分类管理情况；

9、在建工程施工现场是否按照规范及专项施工方案要求落实安全管理和技术措施，安全作业环境是否符合要求；

10、施工工艺是否按照标准和要求进行落实。

五、督查方法

（一）督查分组

检查人员由省交通综合执法局质量局水运科，省交通工程安全专家、桥梁工程专家及第三方安全技术服务保障单位人员等组成，每组专家组检查人员不少于三人。

督查时间自2021年11月1日起至2021年11月5日，分二个小组进行检查。

第一组（镇江、常州、无锡、苏州、南通、南京）

督查项目：丹金溧漕河丹阳段航道整治工程；镇江港高桥港区液化天然气加注站和接收站配套码头工程；魏村枢纽扩容改建工程；锡澄运河市区段航道整治工程；苏申内港线（江苏段）航道整治工程；杨林塘航道整治工程昆山段苏昆太高速公路桥改建工程；南通港吕四港区东灶港作业区一港池通用码头一期工程；通扬线南通市区改线段；秦淮河（溧水石臼湖～江宁彭福段）航道整治工程。

第二组（扬州、泰州、盐城、连云港、宿迁、淮安）

督查项目：京杭运河施桥船闸至长江口门段航道整治工程；通扬线高邮段航道整治工程；通扬线（兴化-海陵段）三级航道整治工程；江苏滨海液化天然气（LNG）项目码头工程；连云港港徐圩港区六港池64#-65#液体散货泊位工程；宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程；淮安港淮安港区上河作业区一期工程EPC总承包项目。

（二）督查方法

内业台账通过查阅资料，外业采取现场核对方式，主要采用检查表法，根据项目特点在检查前将相应安全内业、外业检查表、检查指导书和工作指南与项目进行对照优化，并在过程中利用检查表开展检查，避免出现安全检查盲目依靠经验、主观性随意性大的缺点，牢抓本质安全。

六、检查要求

1.被检查工程项目单位提供专项检查通报的回复台帐，各参建单位准备好项目近期安全建设情况等汇报材料。检查人员要充分认识此次专项检查的重要性、必要性、紧迫性，结合受监工程实际，针对工程施工实际情况，明确重点部位和重点区域，开展针对性检查，检查要重实效，不可“走过场”。检查过程中发现的问题隐患，检查组要当场提出，及时反馈记录，对隐患问题实行“零容忍”。

2.检查期间应严格执行中央八项规定和党风廉政建设相关要求，坚持简约俭朴，反对铺张浪费，严守廉政规定，相关单位、人员和车辆应按工作需要严格控制，做到轻车简从，聘请专家的交通、食宿等费用由第三方进行服务保障。

附表1：2021年重点水运工程安全“回头看”暨层级督查项目一览表

附件2：2021年重点水运工程安全“回头看”暨层级督查行程安排表（第一组）

附件3：2021年重点水运工程安全“回头看”暨层级督查行程安排表（第二组）

附件1：2021年重点水运工程安全“回头看”暨层级督查项目一览表

| 序号 | 地区 | 工程名称 | 建设单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江 | 丹金溧漕河丹阳段航道整治工程 | 镇江市干线航道工程建设现场指挥部 | 第一组 |
| 2 | 镇江 | 镇江港高桥港区液化天然气加注站和接收站配套码头工程 | 江苏润祥新能源有限公司 |  |
| 3 | 常州 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 船闸工程 | 常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室魏村枢纽项目办 |  |
|  |  |  | 德胜河桥 |  |  |
| 4 | 无锡 | 锡澄运河市区段航道整治工程 黄石大桥 | 江苏省无锡市航道整治工程建设指挥部办公室 |  |
| 5 | 苏州 | 苏申内港线（江苏段）航道整治工程 车坊大桥、胜浦大桥 | 苏州市水运工程建设指挥部 |  |
| 6 | 苏州 | 杨林塘航道整治工程昆山段苏昆太高速公路桥改建工程 | 苏州市水运工程建设指挥部 |  |
| 7 | 南通 | 南通港吕四港区东灶港作业区一港池通用码头一期工程 | 南通浩洋港口有限公司 |  |
| 8 | 南通 | 通扬线南通市区改线段 树北中心路桥 | 南通市江海河联运项目建设指挥部 |  |
| 9 | 南京 | 秦淮河（溧水石臼湖～江宁彭福段）航道整治工程 | 秦淮河航道整治工程现场指挥部 |  |
| 10 | 扬州 | 京杭运河施桥船闸至长江口门段航道整治工程（六圩大桥） | 京杭运河施桥船闸至长江口门段航道整治工程项目管理办公室 | 第二组 |
| 11 | 扬州 | 通扬线高邮段航道整治工程 一沟大桥 | 通扬线高邮段航道整治工程建设服务指挥部 |  |
| 12 | 泰州 | 通扬线（兴化-海陵段）三级航道整治工程 | 京泰大桥 | 泰州市海陵区交通建设服务中心 |  |
|  |  |  | 红旗大桥、徐庄桥 |  |  |
| 13 | 盐城 | 江苏滨海液化天然气（LNG）项目码头工程 | 中海油江苏天然气有限责任公司 |  |
| 14 | 连云港 | 连云港港徐圩港区六港池64#-65#液体散货泊位工程 | 连云港虹洋港口储运有限公司 |  |
| 15 | 宿迁 | 宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程 | 沭新河船闸 | 宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程建设指挥部 |  |
|  |  |  | 军屯河船闸 |  |  |
| 16 | 淮安 | 淮安港淮安港区上河作业区一期工程EPC总承包项目 | 淮安市淮安区城市资产经营有限公司 |  |

附件2：

2021年重点水运工程安全“回头看”暨层级督查行程安排表（第一组）

| 时间 | 督查项目 | 主要督查内容 | 项目地点 | 备注（计划） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月1日 | 上午 | 丹金溧漕河丹阳段航道整治工程DJLC-SG-QL1 | 丹金溧漕河桥 （回头看） | 镇江丹阳 | / |
|  | 下午 | 镇江港高桥港区液化天然气加注站和接收站配套码头工程 | 层级督查 | 镇江 |  |
|  |  | 魏村枢纽扩容改建工程 | WCSN-TJ1 | 船闸工程 | 常州魏村 | 住无锡 |
|  |  |  | WCSN-SG-QL | 德胜河桥 |  |  |
| 11月2日 | 上午 | 锡澄运河无锡市区段航道整治工程XCYH-SG-HSDQ | 黄石大桥 （回头看） | 无锡梁溪区 | / |
|  | 下午 | 苏申内港线（江苏段）航道整治工程SSNG-QL2、QL3 | 车坊大桥、胜浦大桥 （回头看） | 苏州 | 住苏州 |
| 11月3日 | 上午 | 杨林塘航道整治工程昆山段苏昆太高速公路桥改建工程YLTKS-QL6 | 苏昆太高速公路桥 |  |  |
|  | 下午 | 南通港吕四港区东灶港作业区一港池通用码头一期工程 | 层级督查 | 南通 | 住南通 |
| 11月4日 | 上午 | 通扬线南通市区改线段TYXNT-SG-QL | 树北中心路桥 |  |  |
|  | 下午 |  |  |  | 返程回南京 |
| 11月5日 | 上午 | 秦淮河（溧水石臼湖～江宁彭福段）航道整治工程 | 层级督查 | 南京溧水区 | / |

附件3：

2021年重点水运工程安全“回头看”暨层级督查行程安排表（第二组）

| 时间 | 督查项目 | 主要督查内容 | 项目地点 | 备注（计划） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月1日 | 上午 | 京杭运河施桥船闸至长江口门段航道整治工程JHYH-SG-QL | 六圩大桥（回头看） | 扬州广陵区 | / |
|  | 下午 | 通扬线高邮段航道整治工程TYXQL-SG1标 | 一沟大桥（回头看） |  | 住高邮 |
| 11月2日 | 上午 | 通扬线（兴化-海陵段）三级航道整治工程 | SG3标 | 京泰大桥（回头看） | 泰州 | / |
|  | 下午 |  | SG4标 | 红旗大桥、徐庄桥（回头看） |  | 住滨海 |
| 11月3日 | 上午 | 江苏滨海液化天然气（LNG）项目码头工程 | 码头工程（回头看） | 滨海县滨海港区 | / |
|  | 下午 | 连云港港徐圩港区六港池64#-65#液体散货泊位工程 | 层级督查 | 连云港徐圩 | 住连云港 |
| 11月4日 | 上午 | 宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程 | SL-CZ-TJ1标段 | 沭新河船闸（回头看） | 宿迁沭阳 | / |
|  | 下午 |  | SL-CZ-TJ2标段 | 军屯河船闸（回头看） |  | 住淮安 |
| 11月5日 | 上午 | 淮安港淮安港区上河作业区一期工程EPC总承包项目 | 层级督查 | 淮安 | / |
|  | 下午 |  |  |  | 返程回南京 |