江苏省交通运输厅文件 苏交质〔2017〕6号

省交通运输厅关于印发《江苏省打造公路

水运品质工程实施方案》的通知

各市交通运输（港口）局，江苏交通控股有限公司、南京市公共资源建设中心、昆山、泰兴、沭阳市交通运输局、厅属各有关单位：

为贯彻落实《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》、《交通运输部办公厅关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》的要求，全面提升公路水运工程的内在质量和外在品位，省厅研究制定了《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》（以下简称《实施方案》）、现将《实施方案》印发给各有关单位。请各有关单位按照《实施方案》的要求，结合实际，认真抓好落实。

附件：《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》

江苏省交通运输厅

2017年6月9日

抄送：部安质司。

江苏省交通运输厅办公室                 2017年6月26日印发

附件：

江苏省打造公路水运品质工程

实施方案

为贯彻落实《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕116号）、《交通运输部办公厅关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安监〔2016〕193号）和《江苏省“十三五”综合交通运输体系发展规划》的要求，推进我省公路水运品质工程创建，提升公路水运工程品质，制定本实施方案。

- 一、重要意义

“十二五”以来，全省交通运输行业认真贯彻落实国务院《质量发展纲要》，始终将质量、安全放在突出位置，牢牢抓住“管理机制建设、施工标准化、品牌工程创建、质量通病治理、平安工地建设”等关键载体和重点环节，将“现代工程管理理念”贯穿于质量安全管理全过程，工程质量安全始终处于受控状态，以苏通大桥、泰州大桥等为代表的大型交通重点工程多次获得国际、国内大奖，交通建设工程质量稳步提升，但与发达国家相比，我省公路水运工程的品质仍存在一定差距。打造品质工程是贯彻落实五大发展理念、深化公路水运建设供给侧结构性改革的重要举措，是践行现代工程管理发展新要求，统筹工程实体质量、功能质量、外观质量和服务质量均衡发展，实现工程内在质量和外在品位有机统一的有效途径，对深化质量强省、全国质量发展示范区和先导区建设，提升交通工程建设管理水平具有重要的现实意义。

- 二、总体要求

- 指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中四中五中六中全会和省第十三次党代会精神，践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实“六个交通”发展要求，以“优质耐久、安全舒适、经济环保、社会认可”为总体要求，坚持统一领导、项目主导、创新驱动、示范带动的基本原则，深入实施设计品质提升、工程管理创新、工程质量控制、科技信息集成、绿色安全保障、发展环境优化六大行动，全面提升公路水运工程的内在质量和外在品位，为深化质量强省、争创全国质量发展的示范区和先导区作出新贡献。

- 基本原则

——坚持统一领导，共同推进。坚持省交通运输厅的统一领导和组织协调，厅各有关单位（部门）、地市交通运输主管部门以及各参建单位按照各自职责，共同做好我省公路水运品质工程示范项目创建工作。

——坚持行业引导，项目主导。充分发挥行业政策引导作用，结合公路、航道（船闸）、港口等公路水运项目特色，强化项目建设单位和各参建单位的主体作用，广泛调动参建各方的主动性、能动性和创造性。

——坚持继承发展，改革创新。坚持在充分继承施工标准化、平安工地、质量通病治理、现代工程管理、优质工程创建等经验的基础上，以需求为导向，围绕品质工程内涵和创建重点要求，突出标准化、信息化、绿色化建设，强化创新驱动与引领作用，推广运用BIM、钢结构、绿色建设等新技术、新工艺、新材料、新装备和新标准，为品质工程建设注入强大动力。

——坚持示范带动，统筹实施。充分发挥示范带动作用，营造良好的示范创建环境，积极推动品质工程的试点示范，及时总结经验，并向全省交通建设工程项目进行推广，引导全行业扎实推进品质工程建设，实现工程品质的稳步提升。

- 发展目标

到2020年，基本建立品质工程创建体系，形成以“标准化、信息化、绿色化”为核心的一整套具有鲜明江苏特色的公路水运品质工程政策、标准和制度体系，工程实体质量、功能质量、外观质量和服务质量得到全面提升，重点培育10个左右省级创建示范项目，争创3~5个部级品质工程示范项目，确保江苏公路水运工程品质保持全国领先。

- 三、重点任务

- 设计品质提升行动

- 健全工程项目设计体系。研究制定公路水运工程耐久性关键指标控制标准和工程设计相关政策，推动工程设计系统考虑工程建设施工和运营维护，加强可施工性、可维护性、可扩展性、环境保护、灾害防御、经济性等系统设计，实现工程建设可持续发展。

- 推进工程项目统筹设计。深入推广标准化设计，研究编制我省统一的设计标准图，实现构件设计标准化和通用化。切实加强精细化设计，注重工程薄弱环节设计的协调统一，统筹考虑施工的可操作性和维护的便捷性。努力推行生态环保设计和生态防护技术，加强生态选线选址，重点加强对自然地貌、原生植被、表土资源、湿地生态等方面的保护。鼓励推行宽容设计，充分考虑工程使用状态的不利情形，对可能的风险做好安全防范设计。

- 完善勘察设计审查制度。在设计阶段实行双院制咨询审查，试点推行勘察监理制度，并建立咨询审查意见与工程后期管理挂钩考核制度。探索建立工程设计独立审查、审核机制，严把设计审查质量。

- 强化勘察设计过程评价。完善招标文件技术清单，设置勘察方案、外业验收、设计质量、设计深度等专用条款。加强设计文件编制深度、强制性标准执行、关键技术控制、勘察设计进度等实施过程跟踪。研究勘察设计过程评价指标体系，建立勘察设计、咨询审查等动态评价制度，强化责任考评机制，严格落实设计、咨询责任。

- 创新工程设计评估机制。探索设计质量后评估，科学评价勘察设计工作成果，加强责任追究，对由于勘察深度不足、设计重大失误等原因引起较大以上变更或存在其他设计质量问题的，严格按照合同约定扣减相应勘察设计费用，同时将其不良行为纳入从业单位信用管理体系。

- 工程管理创新行动

- 规范项目管理体系。深入推行现代工程管理，建立“实施有标准、操作有程序、过程有控制、结果有考核”的标准化管理体系。推进建设管理专业化，鼓励应用质量健康安全环境四位一体管理体系。健全专业化分包管理制度，规范施工分包和劳务合作管理，严禁以包代管。施工企业应定期进行技能培训和考核，着力提高施工技能。

- 探索全寿命周期项目管理模式。鼓励有条件的项目开展工程总承包、PPP（政府和社会资本合作）等项目管理模式，提高综合管理效能。推行设计施工一体化管理模式，建立施工图设计、现场施工环节形成交叉、互动、互补的质量保障机制。鼓励具备条件的项目管理单位开展专业化项目管理工作。

- 探索建立项目首席质量官制度。鼓励和引导企业设立项目首席质量官，负责对进场原材料、施工过程、交工验收全过程进行检查把关，主持质量考核，行使质量一票否决权，开展各种质量改进、质量攻关等活动。力争实现在重点交通工程中勘察设计、施工、监理企业推广首席质量官制度，定期组织首席质量官培训，设立交通工程建设首席质量官人才库。

- 深入推进工程标准化建设。推进施工管理标准化、施工工艺标准化、施工场站建设标准化，实现重点交通工程项目施工标准化达标比率达到80%以上；大力开展技术标准研究和制定工作，完善技术标准体系；积极推广工厂化生产、装配化施工，逐步推进工程建设向产业化方向发展，不断提高工程建设的工业化、智能化和产业化水平，实现重点交通工程项目中构造物装配化施工比例达到30%以上。夯实基层基础，大力开展施工班组标准化建设，落实施工班组实名制和技能培训制度。

- 工程质量控制行动

- 严格落实工程质量责任。全面落实各方主体的工程质量责任，特别要强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工的主体责任。严格执行工程质量终身制。建立关键人履职标准和各岗位工作规范，建立岗位责任人质量记录档案，强化考核和责任追究，实现质量责任可追溯。

- 推进工程质量诚信管理。建立工程质量档案数据库和质量失信“黑名单”，加大对发生交通建设工程重大质量、安全责任事故或有其他重大失信行为的企业及其负有责任的从业人员的惩戒力度。推动企业、从业人员信用评价结果与社会信用评价体系的联动，并建立与资质审批、执业资格注册、年审、招投标的关联机制，充分发挥市场机制对交通建设市场行为的引导、规范作用。

- 落实优质优价和合理工期管控制度。深化建设工程招标投标改革，建立全行业、全过程、全寿命周期以优质优价为导向的招投标管理制度，合理确定价格、工期，实现施工现场、招投标市场的联动。严格执行建设工程工期标准，建设单位不得对合理工期进行压缩，确保工程质量。严格执行《江苏省公路水运工程建设单位管理办法》，加强对建设单位有效工期、优质优价执行情况的考核评价。

- 强化工程质量检验检测。强化第三方机构独立检测地位，进一步发挥试验检测在工程质量管理中的作用。加强检测机构管理，建立质量检测及监测机制，加大抽检频率和工程检测资料核查力度，严查违规检测、出具虚假检测报告、编造检测数据等行为。推广由建设单位引入第三方质量巡检机制，定期评价项目质量情况，提高质量管控的专业化水平。

- 健全质量通病治理长效机制。加强关键结构、隐蔽工程和重要材料的质量检验和控制，积极开展混凝土结构物的结合面凿毛、预应力张拉、孔道压浆以及钢筋保护层等通病治理。健全施工组织设计编制、审查和执行体系，严格专项施工方案论证审查制度，强化技术方案分级分类审核，全面推行首件工程认可制。深入开展QC小组活动，大力倡导小发明、微创新，夯实工程质量管理基础。

- 科技信息集成行动

- 研究推广“四新技术”。针对工程在设计、施工、维护等环节面临的关键技术瓶颈，重点推进BIM技术、长寿命建设技术、路面材料、沥青路面低温施工与修复、路面材料再生利用、智能化施工与实时反馈控制、绿色施工技术、水下隐蔽工程检测以及大型化施工设备、全寿命周期安全监测技术及装备的研发和应用。

- 实施成套关键技术攻关。建立全产业链创新体系，开展工程施工、病害处置、钢结构桥梁建造和运维管理等成套关键技术攻关和集成创新，激励公路水运从业者参与到大众创新行列中；建立成套技术推广渠道，对取得成果的成套技术集中展示、广泛宣传和统一管理。

- 建立项目全过程的信息化体系。应用“互联网+交通基础设施”发展新思路，基于“大数据”和“云计算”的现代化互联网技术，将整个工程建成为“智慧工程”；统筹项目全寿命周期大数据，建立从项目设计、施工、运营、评估的全过程信息系统，探索建立交通建设工程“出生证”档案。引导建设单位研究制定“智慧工地”建设方案，加大视频监控、工艺监测、预测预警、移动终端等“智慧设施”的投入，实现在建工程施工现场人员材料定位、施工环境、安全防护、施工工艺、施工操作、质量检测等全过程的施工数据自动化采集、分析与处理，实现“智慧施工”，提高安全生产、质量管理、项目管理的“智慧度”。

- 推进BIM技术应用。按照“企业主体、行业推动、政府引导”的原则，通过BIM技术的引进、合作和创新，加强BIM技术与交通基础设施建设、运营维护工作的深度融合，建立适应国际化要求和我省实际的BIM应用技术、政策、标准体系和支撑平台，推进交通基础设施建设运营维护向信息化和工业化转型升级，实现重点交通工程项目BIM技术的应用比率达到30%以上。

- 加大公路钢结构桥梁应用。加快开展专题研究，完善钢结构桥梁设计、制造、施工、养护技术规范和质量检验标准。制定钢结构桥梁推广应用实施方案，积极推进钢结构桥梁在新建大跨、特大跨径桥梁、新改建干线航道桥梁、国省道干线公路新改建大桥、特大桥中应用。

- 绿色安全保障行动

- 实施绿色交通工程建设。全面践行绿色建设理念，贯彻集约、节约、可循环、可持续要求，制定绿色公路、绿色航道、绿色港口、绿色交通枢纽建设指南，加快绿色交通工程建设。探索施工过程中先实施环境保护、再实施主体工程的绿色施工模式。严格施工环境保护，严控施工污染，优先采用低碳、环保、节能的新材料、新技术，打造一批绿色示范工程项目。

- 完善工程安全管理体系。建立全过程、全领域的双覆盖“网格化”安全生产管理体系、安全风险分级管控与隐患治理“双控”预防体系，推动重大安全风险管控和重大事故隐患治理清单化、信息化、闭环化动态可追溯管理。完善交通建设工程事故预警、信息报送、应急响应、应急处置和应急保障等机制，规范应急工作流程。建立工程巡检巡查机制，提升工程安全防护设施和管理服务设施的有效性。加强工程结构安全关键指标的实时监测与分析，积极探索智能预警技术，提高工程运行安全管理水平和应急处置能力。

- 开展施工安全标准化建设。加强全员、全方位、全过程安全管理，推进工程施工“机械化换人、自动化减人”，推行安全防护设备设施工具化、定型化、装配化，实现安全专项施工方案“图表化”，促进安全生产标准化建设的规范化和制度化，提高本质安全度。

- 深化“平安工地”创建。系统总结 “平安工地”建设活动成果，固化好的做法和成功经验，营造良好的“平安工地”创建氛围。按照《江苏省公路水运工程“平安工地”建设考核评价标准》，开展“平安工地”考核评价，努力培养出一批安全管理规范的项目和施工单位，推进安全生产标准化。

- 发展环境优化行动

- 深化品质工程理念和文化。培育以提升质量、保障安全为核心，以人为本、精益求精、全心投入为主要特征的品质工程文化，弘扬工匠精神，开展主题征文、品质文化竞赛和专题讲座等活动，厚植和融入“六个交通”理念，积极申报“扬子杯”、“李春奖”、“鲁班奖”，激励参建人员打造品质工程的荣誉感。

- 提升从业人员专业素质。提升管理人员专业素质，引进和培养一批具备现代工程管理能力、专业技能、职业道德的综合型高素质工程管理骨干人才。定期开展管理人员岗位考核和继续教育，并建立层次分明、科学合理的激励与保障机制。提升一线施工队伍专业素质，建立“上岗必考、合格方用”的培训考核制度，定期开展职业技能竞赛并设立专项激励基金，努力将农民工转化为专业工人。推行导师带徒模式，注重优秀技能的传承，建立稳定的技术工人队伍。

- 建立品质工程评价标准与技术政策。结合我省公路水运品质工程创建实际，研究建立公路水运品质工程评价标准。研究制定品质工程创建专项经费、独立设计审查机制、合理工期保障、合理中标价、交通建设信用评价与社会信用体系联动、BIM技术及钢结构桥梁应用、工匠培树等技术政策，将品质工程与行业信用评价、工程招投标、工程质量奖项评选等挂钩，为打造品质工程提供政策激励和保障。

- 深化优质工程挂牌创建。持续推进江苏交通优质工程挂牌创建，到2020年争创省交通优质工程100项。深化创建过程检查指导，加强动态分析总结，不断提高优质工程创建水平。

- 四、保障措施

- 加强组织领导

健全省、市交通运输主管部门联动机制，加强行业指导，建立工作协调机制和专家咨询机制，强化组织保障。各市交通运输主管部门按照省厅统一部署和要求，制定本地区创建工作实施方案，省厅各有关单位、部门按照分工，加强对各市创建工作的指导、督促。

- 加强考核评价

制定品质工程考核办法，适时开展品质工程的评选，建立完善奖励惩罚机制，对品质工程创建工作中成绩突出的单位和个人予以奖励表扬。以典型的示范引领作用推动品质工程的有序发展并向全省推广，确保江苏交通建设工程质量保持全国领先，力争全国第一。

- 加大宣传力度

充分利用各种媒介，大力宣传品质工程建设活动，积极宣传品质工程创建经验和先进典型，凝聚社会共识，争取各方支持，形成良好的舆论氛围，促进品质工程建设深入人心。在全省公路水运工程建设项目中，广泛开展多种形式的品质工程宣传教育，充分发挥所有参建单位、参建人员的积极性，献计献策，撸起袖子加油干，全力打造品质工程的“江苏名片”。

- 任务分解表

| 序号 | 重点行动 | 重点项目与工作 | 具体任务 | 牵头单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计品质提升行动 |  |  |  |  |
| 1 | 健全工程项目设计体系 | 研究制定公路水运工程耐久性关键指标控制标准。形成开展“品质工程”的系统设计。 | 提出公路水运工程耐久性关键指标控制标准 | 厅质监局 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出工程全寿命周期设计的技术政策,与“品质工程”有关的系统设计编制要求和举措 | 厅综计处 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局、厅质监局 |
|  |  |  | 落实有关耐久性关键指标控制标准、全寿命周期等要求和具体举措 | 省交建局、厅公路局、厅航道局、厅港口局 | 厅建设办、厅质监局 |
| 2 | 推进工程项目统筹设计 | 研究编制我省统一的设计标准图，统筹生态保护设计要求。 | 组织编制统一的设计标准图 | 厅综计处 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出设计单位落实可操作性、维护便捷性以及绿色环保设计的要求和具体举措 | 省交建局、厅公路局、厅航道局、厅港口局 | 厅综计处、厅建设办、厅质监局 |
| 3 | 完善勘察设计审查制度 | 试点勘察监理制度，探索工程设计审查评估机制。 | 提出大型公路水运工程试点开展勘察监理试点方案，编制勘察监理招标文件。 | 厅建设办 | 厅综计处、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 研究工程设计审查评估机制，明确工程设计审核评估主体、流程、职责等 | 厅综计处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| - 4 | 强化勘察设计过程监管 | 编制招标文件中勘察设计技术要求清单。加强设计质量过程监管。 | 提出招标文件有关勘察方案、外业验收、设计质量、设计深度等专用条款范本 | 厅建设办 厅综计处 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出勘察设计、咨询审查等的动态评价制度，开展过程监管工作 | 厅综计处 | 厅质监局、厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| - 5 | 创新工程设计评估机制 | 探索设计质量后评估，建立设计信用管理体系。 | 提出勘察设计质量后评估办法 | 厅综计处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 对设计质量存在问题的追究责任，提出设计信用管理办法 | 厅建设办 | 厅综计处、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 二 | 工程管理创新行动 |  |  |  |  |
| - 6 | 规范项目管理体系 | 深入推行现代工程管理，引导专业化管理专业化施工，鼓励施工人员技能专业化。 | 明确施工企业应定期进行施工人员技能培训和考核的要求 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出建设单位、项目代建单位专业化管理的办法和施工专业分包办法 | 厅建设办 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| - 7 | 探索全寿命周期项目管理模式 | 开展工程总承包、PPP（政府和社会资本合作）等项目管理模式。 | 根据试点示范工程效果，出台总承包、PPP等项目管理模式、施工养护一体化的指导意见 | 厅建设办 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| - 8 | 探索建立项目首席质量官制度 | 鼓励和引导企业设立项目首席质量官。 | 制定项目首席质量官管理办法等规范性文件，明确首席质量官职责、资质要求、追责措施等内容，定期组织首席质量官培训和考核，建立项目首席质量官人才库 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出勘察设计、施工、监理企业严格执行项目首席质量官制度的举措 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 厅建设办、厅质监局 |
| - 9 | 深入推进工程标准化建设 | 继续开展施工标准化活动，重点交通工程项目80%以上实现施工标准化，构造物装配化施工比例达到30%以上。 | 提出施工标准化指南及考核办法 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 建立完善交通建设标准规范体系，提出实现工厂化生产、装配化施工的技术政策 | 厅质监局 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局、厅建设办、厅综计处 |
| 三 | 工程质量控制行动 |  |  |  |  |
| - 10 | 严格落实工程质量责任 | 健全工程质量责任体系，严格执行工程质量终身制。 | 明确质量管理体系，提出各参建单位质量责任清单，落实质量终身制的具体措施 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| - 11 | 推进工程质量诚信管理 | 建立工程质量档案数据库和质量失信“黑名单”，建立企业、从业人员信用评价结果的关联管理机制。 | 建立工程质量档案数据库和质量失信“黑名单”，提出失信企业及从业人员处理办法 | 厅建设办 厅质监局 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 落实失信企业及从业人员惩戒的相关措施 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 厅建设办、厅质监局 |
| 12 | 落实优质优价和合理工期管控制度 | 建立合理标价、品质工程专项费用确定的机制和合理工期保障制度。 | 提出优质优价、合理工期招标范本技术要求，以及专项审核要求 | 厅建设办 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出建设单位有效工期、优质优价执行情况考核的具体要求和举措 | 厅质监局 厅建设办 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 13 | 强化工程质量检验检测 | 建立第三方质量检测制度，加强试验检测过程管理。 | 提出第三方独立检测、巡检管理制度，明确第三方检测、巡检的资质要求、检测流程、职责及惩罚措施等要求 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 14 | 健全质量通病治理长效机制 | 总结以往经验，提出质量通病长效机制，落实具体措施。 | 提出全行业通病治理指南，引导鼓励建设单位开展通病治理工作 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出全面推行首件工程认可制的具体举措 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 四 | 科技信息集成行动 |  |  |  |  |
| 15 | 研究推广“四新技术” | 推进“四新技术”应用，发布清单和技术成果。 | 发布公路水运工程“四新技术”推广目录，引导鼓励建设单位推进BIM技术、 “四新技术”的研究和应用 | 厅科技处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 16 | 实施成套关键技术攻关 | 研究江苏交通建设中需要的成套关键技术，组织攻关，形成成果。 | 提出成套关键技术指南和清单，引导鼓励建设单位推进成套关键技术的研究和应用 | 厅科技处 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局、厅质监局 |
|  |  |  | 提出成套技术攻关的相关激励措施和成果推广的政策 | 厅科技处 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局、厅质监局 |
| 17 | 建立项目全过程的信息化体系 | 采用现代信息技术，实现项目全过程的信息化管理，形成工程质量“信息档案”。 | 建立交通建设项目的统一数据库 | 厅建设办、厅质监局 | 厅科技处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出“智慧工地”建设要求。 | 厅科技处、厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 18 | 推进BIM技术应用 | 加强BIM技术开发；提出BIM发展激励措施，实现重点项目应用比率达30%。 | 提出工程项目BIM技术应用规范，明确BIM技术适用范围，以及在大型交通工程中应用BIM技术的具体要求 | 厅科技处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 19 | 加大公路钢结构桥梁应用 | 形成钢结构桥梁建设的标准体系，加大推广实施力度。 | 开展专题研究，制定钢结构桥梁推广应用实施方案 | 厅公路局 | 厅科技处、厅建设办、厅质监局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出完善钢结构桥梁设计、制造、施工、养护技术规范，质量检验标准 | 厅公路局、 厅质监局 | 厅科技处、厅建设办、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 积极推进钢结构桥梁示范工程建设 | 厅科技处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 五 | 绿色安全保障行动 |  |  |  |  |
| 20 | 实施绿色交通建设 | 倡导绿色建设理念制定建设指南，开展绿色示范工程项目建设。 | 提出公路绿色发展指导意见 | 厅公路局 | 厅科技处、厅建设办、厅质监局、 |
|  |  |  | 制定公路、航道、港口、交通枢纽绿色建设指南，开展示范项目创建 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局 | 厅科技处、厅建设办、厅质监局、省交建局 |
| 21 | 完善工程安全管理体系 | 建立全过程、全领域的双覆盖“网格化”安全生产管理体系、安全风险分级管控与隐患治理“双控”预防体系，提高应急处置能力。 | 提出安全风险管控管理办法、隐患治理管理办法、应急运行管理办法及重大安全风险、重大事故隐患清单，完善应急处置机制 | 厅安全处 | 厅质监局、厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 22 | 开展施工安全标准化建设 | 推行安全防护设备设施工具化、定型化、装配化，促进安全生产标准化建设的规范化和制度化，提升本质安全。 | 提出安全防护设备设施规范，明确安全防护设备设施范围、质量要求、相关责任主体单位等 | 厅质监局 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 提出建设单位严格落实安全防护设备设施规范中的相关要求 | 厅质监局 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 23 | 深化“平安工地”创建 | 加强“平安工地”过程管理，巩固“平安工地”成果。 | 提出完善“平安工程”考核评价管理办法，明确“平安工地”考核评价指标、考核主体、考核内容等 | 厅质监局 | 厅安全处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 六 | 发展环境优化行动 |  |  |  |  |
| 24 | 深化品质工程理念和文化 | 弘扬“工匠精神”，提升“品质理念”。 | 开展“品质文化”宣传，建立工匠激励政策 | 厅政治处 | 厅质监局、厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 25 | 提升从业人员专业素质 | 开展专业管理人员素质提升活动，建立技术工人培训考核制度。 | 提出人才引进计划，引进和培养综合型高素质工程管理骨干人才 | 厅政治处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 完善管理人员岗位培训考核制度和办法，明确人员岗位培训考核主体、培训考核内容、奖惩措施等 | 厅政治处、 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 开展职业技能竞赛 | 厅政治处、 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
| 26 | 建立品质工程评价标准与技术政策 | 研究建立我省公路水运品质工程评价标准，制定保障品质工程实施的技术政策。 | 提出我省公路水运品质工程评价相关制度，明确我省品质工程评价主体、品质工程评价办法等 | 厅质监局 | 厅综计处、厅科技处、厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |
|  |  |  | 制定“品质工程”有关技术政策 | 厅有关部门 |  |
| 27 | 深化优质工程挂牌创建 | 创建100项江苏交通优质工程。 | 坚持挂牌创建，加强过程动态指导，总结典型经验 | 厅质监局 | 厅安全处、厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |