江苏省交通运输厅2018年公路水运

品质工程创建工作指导计划

(征求意见稿)

　　一、指导思想

　　为贯彻落实“交通强国、质量强国”战略要求，严格执行《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》及《江苏省公路水运工程创建行动计划》，以陆永泉厅长在2018年品质工程领导小组扩大会上讲话为遵循，坚持目标导向，深刻认识品质工程创建的重大意义，将2018年作为“品质工程攻关年”，以时不我待的紧迫感实施品质工程创建行动，全面提升公路水运工程的内在质量和外在品位，为高质量推进交通强省建设作出贡献。

　　二、工作目标

　　（一）瞄准世界先进水平，创建全国领先的高品质工程，打造品质工程的江苏样板。

　　（二）形成“组织领导到位，宣传报道有力，经验交流及时，检查督促认真”的创建工作机制。

　　（三）形成品质工程创建配套政策、标准和制度。

（四）形成省市联动、齐头并进、全面覆盖的品质工程创建形势。

（五）形成围绕品质工程六大提升行动的江苏示范项目阶段性创建成果。

　　三、工作任务

（一）政策制度建设

按照《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》要求，系统谋划，分别由**厅政治处**牵头宣传激励、**厅综计处**牵头设计品质提升、**厅建设办**牵头招投标纳入品质工程要求、**厅质监局**牵头品质工程督查及项目首席质量官等方面政策制度的研究制定。

（二）品质工程攻关

围绕品质工程六大提升行动，依托试点项目和参建单位，**厅质监局**牵头开展品质工程攻关工作，在实体质量水平、工程技术和管理创新等方面取得突破，总结提炼先进技术和管理经验，分阶段形成品质工程建设质量安全管理制度或技术要求，有效推广品质工程攻关经验。

　　（三）评价考核

　　根据交通运输部品质工程示范项目评价标准，认真开展考核评价工作，**厅质监局**牵头制订品质工程示范项目评价考核实施办法，品质工程创建领导小组办公室组织省示范项目的评价考核工作，对达不到要求的项目取消示范项目称号。

　　（四）优胜劣汰

结合品质工程创建攻关工作，**厅科技处**牵头发布科技成果转化推广目录、**厅质监局**牵头发布施工工艺推广和淘汰目录，积极推广新技术、新材料的应用，促进施工技术、工艺工法及实体质量有新的突破。

　　（五）比赛活动

  **厅综计处、厅质监局**牵头策划一次品质工程创新设计大赛，无命题不设限，吸引全国行业内外设计单位及人员参与，充分发挥设计才智，激励产生设计创新，并将优秀的设计成果在江苏交通工程建设中得以实际应用；**厅质监局**牵头组织一次工艺工法大赛，力争在全省品质工程创建中掀起“微创新”的高潮，不断提升现场施工水平和效能。

四、工作要求

（一）完善机制、检查督促

　　各市交通运输主管部门、省厅有关部门及省级示范项目，要按照省厅品质工程建设实施方案的要求，进一步完善工作机制，强化组织保障，并加强对本地区、本部门、本项目创建工作的检查督促，确保品质工程创建工作的开展落实。

　　省厅将加强检查督促，每月通报全省品质工程进展情况及各地质量状况；每季度召开品质工程领导小组专题会议，总结阶段工作情况并研究下阶段工作任务；每半年召开一次现场观摩会，推广先进项目创建工作经验，帮助促进创建工作推进困难的项目提升提高；每年组织一次督查，对省级品质工程示范项目、重点工程项目及各市交通运输局品质工程创建工作开展督查，并进行年度总结，将品质工程创建与年终考核予以挂钩。

（二）严格落实、及时反馈

各地区、各部门、各项目要严格按照省厅计划的序时进度（详见附件），一丝不苟地开展各项品质工程创建工作，确保各项工作顺利进行。同时，要按照省厅的统计上报要求，及时真实地反馈工作进展、存在问题以及取得成果。

（三）宣传有力、形式多样

各地区、各部门、各项目参建单位要充分利用各种媒介，大力宣传品质工程建设活动的意义、要求，积极宣传品质工程创建经验和先进典型，凝聚社会共识，争取各方支持，形成良好的舆论氛围，促进品质工程建设深入人心。广泛开展多种形式的品质工程创建活动，充分发挥所有参建单位、参建人员的积极性，群策群力，形成品质工程创建攻关的良好局面。

（四）其他要求

各市交通运输主管部门、省厅有关部门及省级品质工程示范项目要参照省厅年度指导计划，细化制定本地区、本部门及本项目的年度计划及任务分解表，于2018年3月20日前将正式文件和电子版报品质工程创建领导小组办公室。

联系人：邓国权 彭森 电话：025-52853089

邮箱：11132755@qq.com

附件：2018年品质工程创建工作任务分解表