附件：

| 2018年品质工程创建工作任务分解表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工 作 任 务** | **分 管**  **厅领导** | **责任**  **部门** | **主要参与部门** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 提出工程全寿命周期设计的技术政策与“品质工程”有关的系统设计的要求和举措 |  | 厅综计处 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 | 组织实施 | | | | | | |
| 2 | 研究编制我省统一的设计标准图 |  | 厅综计处 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 依托工程项目开展研究，进行分析 | | | 完成标准征求意见稿 | | | | 形成标准的定稿 | | |
| 3 | 提出招标文件有关勘察方案、外业验收、设计质量、设计深度等专用条款范本 |  | 厅建设办  厅综计处 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 依托工程项目开展研究，进行分析 | | | 完成征求意见稿 | | | 形成文件定稿 | 组织实施 | | |
| 4 | 提出设计信用管理办法 |  | 厅建设办 | 厅综计处、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 依托工程项目开展研究，进行分析 | | | 完成征求意见稿 | | | 形成文件定稿 | 组织实施 | | |
| 5 | 提出纳入品质工程的招投标要求和举措 |  | 厅建设办 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 | 组织实施 | | | | | | |
| 2018年品质工程创建工作任务分解表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **工 作 任 务** | **分 管**  **厅领导** | **责任**  **部门** | **主要参与部门** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 6 | 提出优质优价、合理工期招标范本技术要求，以及专项审核要求 |  | 厅建设办 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 依托工程项目开展研究，进行分析 | | | 完成征求意见稿 | | | 形成文件定稿 | 组织实施 | | |
| 7 | 发布公路水运工程“四新技术”推广目录 |  | 厅科技处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 完成推广目录 | 组织实施 | | | | | | |
| 8 | 提出工程项目BIM技术应用规范 |  | 厅科技处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 依托工程项目开展研究，进行分析 | | | 完成征求意见稿 | | | 形成文件定稿 | 组织实施 | | |
| 9 | 提出成套关键技术指南和清单，制定相关激励措施和成果推广的政策 |  | 厅科技处 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 依托工程项目开展研究，进行分析 | | | 完成征求意见稿 | | | 形成文件定稿 | 组织实施 | | |
| 10 | 加快开展专题研究，制定钢结构桥梁推广应用实施方案 |  | 厅公路局 | 厅科技处、厅建设办、厅质监局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 | 组织实施 | | | | | | |
| 2018年品质工程创建工作任务分解表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **工 作 任 务** | **分 管**  **厅领导** | **责任**  **部门** | **主要参与部门** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 11 | 提出完善钢结构桥梁设计、制造、施工、养护技术规范，质量检验标准 |  | 厅公路局  厅质监局 | 厅科技处、厅建设办、厅航道局、厅港口局、省交建局 |  | | | 完成初稿 | | | 依托工程项目开展研究，进行分析 | | | | 完成征求意见稿 | | 形成送审稿 |
| 12 | 提出公路绿色发展指导意见并督促落实 |  | 厅公路局 | 厅科技处、厅建设办、厅质监局、 | 出台文件 | | | | 组织实施落实 | | | | | | | | |
| 13 | 制定公路、航道、港口、交通枢纽绿色建设指南，开展示范项目创建 |  | 厅公路局、厅航道局、厅港口局 | 厅科技处、厅建设办、厅质监局、省交建局 | 出台文件 | | | | 组织实施落实 | | | | | | | | |
| 14 | 农村公路（三四级）品质工程创建 |  | 厅公路局 | 厅建设办、厅质监局、 | 结合“四好农村”要求，提出农村公路创建方案 | | | | | 推进实施 | | | | | 检查指导 | | |
| 15 | 制定 “品质文化”宣传举措并实施 |  | 厅政治处 | 厅质监局、厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 | 组织实施 | | | | | | |
| 16 | 建立工匠激励政策 |  | 厅政治处 | 厅质监局、厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 依托工程项目开展研究，进行分析 | | | 完成征求意见稿 | | | | 形成文件定稿 | | |
| 2018年品质工程创建工作任务分解表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **工 作 任 务** | **分 管**  **厅领导** | **责任**  **部门** | **主要参与部门** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 17 | 制定品质工程评价实施办法 |  | 厅质监局 | 厅建设办、厅综计处局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 |  | | | | | | |
| 18 | 制定品质工程创建工作督查办法 |  | 厅质监局 | 厅建设办、厅综计处局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 |  | | | | | | |
| 19 | 制定品质工程月度报告制度 |  | 厅质监局 | 厅建设办、厅综计处局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 出台文件 | | | 组织实施 | | | | | | | | | |
| 20 | 提出公路水运工程耐久性关键指标控制标准 |  | 厅质监局 | 厅建设办、厅综计处局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 依托工程项目开展研究，进行分析 | | | 完成标准征求意见稿 | | | | 形成标准的定稿 | | |
| 2018年品质工程创建工作任务分解表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **工 作 任 务** | **分 管**  **厅领导** | **责任**  **部门** | **主要参与部门** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 21 | 制定推行项目首席质量官制度 |  | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 |  | | | |  | | |
| 22 | 制定推行施工班组标准化管理措施 |  | 厅质监局 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 |  | | | |  | | |
| 23 | 制定公路水运工程从业单位质量安全管理责任清单 |  | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 |  | | | |  | | |
| 24 | 制定第三方质量检测的相关管理制度 |  | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 |  | | | |  | | |
| 25 | 制定公路水运施工工艺推广及淘汰目录 |  | 厅质监局 | 厅科技处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台目录 |  | | | |  | | |
| 2018年品质工程创建工作任务分解表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **工 作 任 务** | **分 管**  **厅领导** | **责任**  **部门** | **主要参与部门** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 26 | 提出安全防护设备设施规范 |  | 厅质监局 | 厅安全处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 |  | | | |  | | |
| 27 | 提出完善“平安工程”考核评价管理办法 |  | 厅质监局 | 厅安全处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 | | | 完成征求意见稿 | | 出台相关文件 |  | | | |  | | |
| 28 | 品质工程攻关行动 |  | 厅质监局 | 各市交通运输局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 结合各市、各项目情况，制定方案 | | | 开展研究 | | | | | 形成阶段性成果 | | | | |
| 29 | 品质工程示范项目评价 |  | 厅质监局 | 厅政治处、厅综计处厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |  | | | 启动评价准备工作 | | | 组织具体评价工作 | | | | 发布评价结果 | | |
| 30 | 创新设计大赛 |  | 厅综计处  厅质监局  厅政治处 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 形成策划方案 | | | 启动大赛准备工作 | | | 征集作品 | | | | 评选并公布结果 | | |
| 2018年品质工程创建工作任务分解表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **工 作 任 务** | **分 管**  **厅领导** | **责任**  **部门** | **主要参与部门** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 31 | 工艺工法大赛 |  | 厅质监局  厅科技处  厅政治处 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 形成策划方案 | | | 启动大赛准备工作 | | | 征集作品 | | | | 评选并公布结果 | | |
| 32 | 省级示范项目创建 |  | 各有关建设单位 | 厅质监局 | 制定年度计划和任务分解表 | | | 积极开展本项目品质工程创建，按照省厅要求及时上报创建工作情况 | | | 积极开展本地区品质工程创建，按照省厅要求及时上报创建工作情况 | | | | 接受省厅品质工程督查，总结阶段性工作经验 | | |
| 33 | 各地区品质工程示范项目创建攻关 |  | 各市交通运输局 | 厅质监局 | 制定年度计划和任务分解表 | | | 积极开展本地区品质工程创建，按照省厅要求及时上报创建工作情况 | | | 积极开展本地区品质工程创建，按照省厅要求及时上报创建工作情况 | | | | 接受省厅品质工程督查，总结阶段性工作经验 | | |