江苏省交通运输厅文件 苏交质〔2018〕6号

省交通运输厅关于印发《江苏省交通运输厅2018年公路水运品质工程创建

工作指导计划》的通知

各市交通运输（港口）局，江苏交通控股有限公司、南京市公共工程建设中心、昆山、泰兴、沭阳市交通运输局、厅属各有关单位：

为贯彻落实“交通强国、质量强国”战略，依据《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》、《江苏省公路水运工程创建行动计划》，省厅研究制定了《江苏省交通运输厅2018年公路水运品质工程创建工作指导计划》（以下简称《指导计划》），现将《指导计划》印发给各有关单位。请各有关单位按照《指导计划》的要求，结合实际，认真抓好落实，省厅对计划落实情况将组织督促检查。

附件:江苏省交通运输厅2018年公路水运品质工程创建工作指导计划

江苏省交通运输厅

2018年3月23日

抄送：部安质司。

江苏省交通运输厅办公室	                     2018年3月26日印发

江苏省交通运输厅2018年公路水运

品质工程创建工作指导计划

一、指导思想

为贯彻落实“交通强国、质量强国”战略，严格执行《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》及《江苏省公路水运工程创建行动计划》，坚持目标导向，深刻认识品质工程创建的重大意义，将2018年作为“品质工程攻关年”，以时不我待的紧迫感实施品质工程创建行动，全面提升公路水运工程的内在质量和外在品位，为高质量推进交通强省建设作出贡献。

二、工作目标

（一）瞄准世界先进水平，创建全国领先的高品质工程，打造品质工程的江苏样板。

（二）形成“组织领导到位，宣传报道有力，经验交流及时，检查督促认真”的创建工作机制。

（三）形成品质工程创建配套政策、标准和制度。

（四）形成省市联动、齐头并进、全面覆盖的品质工程创建形势。

（五）形成围绕品质工程六大提升行动的江苏示范项目阶段性创建成果。

三、工作任务

（一）政策制度建设

按照《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》要求，系统谋划，分别由厅政治处牵头宣传激励、厅综计处牵头设计品质提升、厅建设办牵头招投标纳入品质工程要求、厅质监局牵头品质工程督查及项目首席质量官等方面政策制度的研究制定。

（二）品质工程攻关

围绕品质工程六大提升行动，依托试点项目和参建单位，厅质监局牵头开展品质工程攻关工作，在实体质量水平、工程技术和管理创新等方面取得突破，总结提炼先进技术和管理经验，分阶段形成品质工程建设质量安全管理制度或技术要求，有效推广品质工程攻关经验。

（三）评价考核

根据交通运输部品质工程示范项目评价标准，认真开展考核评价工作，厅质监局牵头制订品质工程示范项目评价考核实施办法，品质工程创建领导小组办公室组织省示范项目的评价考核工作，对达不到要求的项目取消示范项目称号。

（四）优胜劣汰

结合品质工程创建攻关工作，厅科技处牵头发布科技成果转化推广目录、厅质监局牵头发布施工工艺推广和淘汰目录，积极推广新技术、新材料的应用，促进施工技术、工艺工法及实体质量有新的突破。

（五）比赛活动

厅质监局牵头组织一次工艺工法大赛，力争在全省品质工程创建中掀起“微创新”的高潮，不断提升现场施工水平和效能。

四、工作要求

（一）完善机制、检查督促

各市交通运输主管部门、省厅有关部门及省级示范项目，要按照省厅品质工程建设实施方案的要求，进一步完善工作机制，强化组织保障，并加强对本地区、本部门、本项目创建工作的检查督促，确保品质工程创建工作的开展落实。

省厅将加强检查督促，每月通报全省品质工程进展情况及各地质量状况；每季度召开品质工程领导小组专题会议，总结阶段工作情况并研究下阶段工作任务；每半年召开一次现场观摩会，推广先进项目创建工作经验，帮助促进创建工作推进困难的项目提升提高；每年组织一次督查，对省级品质工程示范项目、重点工程项目及各市交通运输局品质工程创建工作开展督查，并进行年度总结，将品质工程创建与年终单位考核工作予以挂钩。

（二）严格落实、及时反馈

各地区、各部门、各项目要严格按照省厅计划的序时进度（详见附件），一丝不苟地开展各项品质工程创建工作，确保各项工作顺利进行。同时，要按照省厅的统计上报要求，真实、及时地反馈工作进展、存在问题以及取得成果。

（三）宣传有力、形式多样

各地区、各部门、各项目参建单位要充分利用各种媒介，大力宣传品质工程建设活动的意义、要求，积极宣传品质工程创建经验和先进典型，凝聚社会共识，争取各方支持，形成良好的舆论氛围，促进品质工程建设深入人心。广泛开展多种形式的品质工程创建活动，充分发挥所有参建单位、参建人员的积极性，群策群力，形成品质工程创建攻关的良好局面。

（四）其他要求

各市交通运输主管部门、省厅有关部门及省级品质工程示范项目要参照省厅年度指导计划，细化制定本地区、本部门及本项目的年度计划及任务分解表，于2018年3月31日前将正式文件和电子版报品质工程创建领导小组办公室。

联系人： 彭森   电话：025-52853089

邮箱：11132755@qq.com

附件：2018年品质工程创建工作任务分解表

附件：

| 2018年品质工程创建工作任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 作 任 务 | 责任 部门 | 主要参与部门 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 提出工程全寿命周期设计的技术政策与“品质工程”有关的系统设计的要求和举措 | 厅综计处 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  |  |  | 出台意见 |  |  | 组织实施 |  |  |
| 2 | 研究编制我省统一的设计标准图 | 厅综计处 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  |  |  | 依托工程项目开展研究，进行分析 |  |  | 完成标准征求意见稿 |  |  |
| 3 | 提出招标文件有关勘察方案、外业验收、设计质量、设计深度等专用条款范本 | 厅建设办 厅综计处 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 依托工程项目开展研究，进行分析 |  | 完成征求意见稿 |  | 形成文件定稿 | 组织实施 |  |  |
| 4 | 提出设计信用管理办法 | 厅建设办 | 厅综计处、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 依托工程项目开展研究，进行分析 |  | 完成征求意见稿 |  | 形成文件定稿 | 组织实施 |  |  |
| 5 | 提出纳入品质工程的招投标要求和举措 | 厅建设办 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台相关文件 | 组织实施 |  |  |  |  |  |
| 6 | 提出优质优价、合理工期招标范本技术要求，以及专项审核要求 | 厅建设办 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 依托工程项目开展研究，进行分析 |  | 完成征求意见稿 |  | 形成文件定稿 | 组织实施 |  |  |
| 7 | 发布公路水运工程“四新技术”推广目录 | 厅科技处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 印发申报通知 |  |  | 完成申报工作 |  |  | 组织评审 |  | 发布推广目录 |  |  |  |
| 8 | 提出工程项目BIM技术应用规范 | 厅科技处 | 厅建设办、厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 草拟实施意见 |  |  | 印发实施意见 |  |  | 贯彻落实 |  |  |  |  |  |
| 2018年品质工程创建工作任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 作 任 务 | 责任 部门 | 主要参与部门 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 9 | 提出成套关键技术指南和清单 | 厅科技处 | 厅质监局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 围绕桥梁工业化与标准化建造、公路养护技术体系与决策、大跨径缆索承重桥梁养护等，开展部分领域成套关键技术指南和清单编制工作 |  |  |  | 组织完成编制 |  | 组织评审 |  | 印发指南和清单 |  |  |  |
| 10 | 制定钢结构桥梁推广应用计划 | 厅公路局 | 厅科技处、厅建设办、厅质监局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 成立钢结构桥梁建设领导小组和办公室，落实年度目标任务计划，召开钢结构桥梁建设推进会议 |  |  |  | 研究落实各项支持政策，发挥钢结构产业联盟的作用，建立健全规划设计、生产建设、运营维护的全产业链 |  |  | 开展钢结构桥梁方面的培训， 跟踪钢结构桥梁建设情况，及时督促考核， 研究2019年工作目标计划 |  |  |  |  |
| 11 | 提出完善钢结构桥梁设计、制造、施工、养护技术规范，质量检验标准 | 厅公路局 厅质监局 | 厅科技处、厅建设办、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 梳理相关标准、规范，研究年度工作计划 |  |  | 开展规范、标准需求调研，完成已立项标准初稿 |  |  | 制定规范、标准编制任务计划，完善完备钢桥的各项技术规范和标准体系，依托工程项目开展研究，进行分析 |  |  | 落实依托工程，启动研究工作，完成征求意见稿， 形成送审稿 |  |  |
| 12 | 提出公路绿色发展指导意见，依托部绿色公路示范项目，推动绿色建设 | 厅公路局 | 厅科技处、厅建设办、厅质监局、 | 组织G524通常汽渡至常熟三环段绿色公路实施方案审查，并督促进一步完善相关方案和任务 |  |  |  | 研究落实绿色公路推广实施政策， 根据G524常熟段绿色公路建设实施方案，推动工程建设 |  |  | 跟踪G524绿色公路建设情况，收集整理建设经验成果，研究考核办法，推动全省绿色公路发展 |  |  |  |  |
| 13 | 制定公路、航道、港口、交通枢纽绿色建设指南，开展示范项目创建 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局 | 厅科技处、厅建设办、厅质监局、省交建局 | 出台文件 |  |  |  | 组织实施落实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 农村公路（三四级）品质工程创建 | 厅公路局 | 厅建设办、厅质监局、 | 结合“四好农村”要求，提出农村公路创建方案 |  |  |  |  | 推进实施 |  |  |  | 检查指导 |  |  |
| 2018年品质工程创建工作任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 作 任 务 | 责任 部门 | 主要参与部门 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 15 | 制定 “品质文化”宣传举措并实施 | 厅政治处 | 厅质监局、厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台相关文件 | 组织实施 |  |  |  |  |  |
| 16 | 建立工匠激励政策 | 厅政治处 | 厅质监局、厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 依托工程项目开展研究，进行分析 |  | 完成征求意见稿 |  |  | 形成文件定稿 |  |  |
| 17 | 制定品质工程评价实施办法 | 厅质监局 | 厅建设办、厅综计处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台相关文件 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 制定品质工程督查办法 | 厅质监局 | 厅建设办、厅综计处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台相关文件 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 制定品质工程月度报告制度 | 厅质监局 | 厅建设办、厅综计处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 出台文件 |  |  | 组织实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 提出公路水运工程耐久性关键指标控制标准 | 厅质监局 | 厅建设办、厅综计处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 依托工程项目开展研究，进行分析 |  | 完成标准征求意见稿 |  |  | 形成标准的定稿 |  |  |
| 21 | 制定推行项目首席质量官制度 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台相关文件 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 制定推行施工班组标准化管理措施 | 厅质监局 | 厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台相关文件 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 制定公路水运工程从业单位质量安全管理责任清单 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台相关文件 |  |  |  |  |  |  |
| 2018年品质工程创建工作任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 作 任 务 | 责任 部门 | 主要参与部门 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 24 | 制定第三方质量检测的相关管理制度 | 厅质监局 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台相关文件 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 制定公路水运施工工艺推广及淘汰目录 | 厅质监局 | 厅科技处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台目录 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 开展安全防护标准化建设 | 厅质监局 | 厅安全处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 完成征求意见稿 | 出台相关文件 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 提出完善“平安工程”考核评价管理办法 | 厅质监局 | 厅安全处、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 完成初稿 |  |  |  | 依托工程项目开展研究，进行分析 |  | 完成征求意见稿 |  |  | 出台相关文件 |  |  |
| 28 | 品质工程攻关行动 | 厅质监局 | 各市交通运输局、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 结合各市、各项目情况，制定方案 |  |  |  | 开展研究 |  |  |  |  | 形成阶段性成果 |  |  |
| 29 | 品质工程示范项目评价 | 厅质监局 | 厅政治处、厅综计处厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 |  |  |  | 启动评价准备工作 |  |  | 组织具体评价工作 |  |  | 发布评价结果 |  |  |
| 30 | 工艺工法大赛 | 厅质监局 厅科技处 厅政治处 | 厅建设办、厅公路局、厅航道局、厅港口局、省交建局 | 形成策划方案 |  |  |  | 启动大赛准备工作 |  | 征集作品 |  |  | 评选并公布结果 |  |  |
| 31 | 省级示范项目创建 | 各有关建设单位 | 厅质监局 | 制定年度计划和任务分解表 |  |  | 积极开展本项目品质工程创建，按照省厅要求及时上报创建工作情况 |  |  | 积极开展本地区品质工程创建，按照省厅要求及时上报创建工作情况 |  |  | 接受省厅品质工程督查，总结阶段性工作经验 |  |  |
| 32 | 各地区品质工程示范项目创建 | 各市交通运输局 | 厅质监局 | 制定年度计划和任务分解表 |  |  | 积极开展本地区品质工程创建，按照省厅要求及时上报创建工作情况 |  |  | 积极开展本地区品质工程创建，按照省厅要求及时上报创建工作情况 |  |  | 接受省厅品质工程督查，总结阶段性工作经验 |  |  |