附件2:

江苏省公路水运工程项目班组标准化建设管理办法

（征求意见稿）

# 第一章 总 则

第一条  为规范和完善全省公路水运工程施工班组标准化建设，弘扬工匠精神，提升工程品质，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《公路水运工程质量监督管理规定》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规规章，结合本省实际，制定本办法。

第二条  全省公路水运重点工程项目施工班组标准化建设适用本办法。

第三条  本办法所称班组是指施工项目部在公路水运建设生产过程中组建，由相互协同的工种工人组成，从事生产活动的一种组织，是施工项目部基本作业单位和基层劳动管理组织。

第四条  公路水运工程班组标准化建设应当立足本体质量，聚焦本质安全，强化以人为本，推行施工标准化、管理专业化，科学设置，有效运转。施行班组标准化建设，全面提升班组作业水平，培育一批优秀班组和优秀产业工人。

第五条  推行公路水运工程班组标准化建设，建立政府行业引导、项目建设单位推动、监理监督考核、施工项目部落实的常态机制。

第六条  公路水运工程班组标准化建设推广新理念、新技术、新方法应用，鼓励支持班组积极开展三微改、QC、五小四新等创新活动。

# 第二章 班组建设

第七条  施工项目部应当结合施工现场生产组织和生产流程实际，按照专业相近、作业集中、流程清晰、规模适度的要求划分班组，合理确定班组的管理区域。

第八条  施工项目部应当根据作业内容设置班组长、技术员、安全员等岗位，对于规模较小的班组，班组长、技术员、安全员可以兼任。

第九条  施工项目部应当按照规范、实用、高效的要求，建立完善班组教育培训、班前会议、交接班、考核奖惩等管理制度。

第十条  开展班组文化建设，倡导崇尚科学、协作创新、务实高效的班组精神。开展丰富多彩的班组活动，鼓励争先创优，弘扬工匠精神，营造积极向上氛围。

第十一条  班组长是班组生产的组织管理者，应具有较强的业务素质和丰富的管理经验，负责实施本班组的日常生产任务和班组成员的日常管理。技术员、安全员应具有相应的业务素质和管理经验，按分工协助班组长开展质量安全工作。

第十二条  班组日常管理应当做好班前提示、班前检查、班中巡查、班后清理、班后交接、班后小结，并按程序及时做好自检、互检、交接检记录。

第十三条  班组人员应当熟悉和掌握工程质量技术标准和安全操作技能，施工项目部须加强对班组的岗前培训，班组长须加强对班组成员的工前交底。

第十四条  班组长应当清晰、准确、真实、有效记录每天工作内容，规范填写班组生产日志。

# 第三章 班组管理

第十五条  建设单位负责本项目班组标准化建设的总体筹划和推广工作，明确项目层面班组标准化建设管理要求，督促检查班组标准化建设情况。

监理单位负责监督检查施工单位班组标准化建设工作开展情况，按照建设单位班组标准化建设有关制度及要求，做好施工单位班组建设的备案核查工作。

施工项目部负责本单位班组标准化建设的具体实施和管理工作，按照建设单位、监理单位班组标准化建设有关制度及要求，建立健全管理制度，严格班组管理，加强班组考核，为班组标准化建设提供必要的技术支持与物质保障。

第十六条  施工项目部应加强对班组的准入管理，作业人员资格应符合相关要求，新进场班组在施工作业前须实行首次作业合格确认制，经施工项目部准入登记，监理核查、备案后方可进场作业。

第十七条  施工项目部应当建立班组清退机制，有下列情形之一的，应当予以清退：

（一）首次作业评定考核不合格的；

（二）生产过程中考核不合格的；

（三）生产过程中发生质量安全责任事故的；

（四）应当予以清退的其它严重问题。

第十八条  项目部要建立班组成员实名管理制，记录作业人员的身份信息、培训情况、职业技能、从业记录等信息。

第十九条  施工项目部应当加强对班组的考核，定期对班组进行考核评比，建立奖惩激励机制。

# 第四章 附 则

第二十条  全省公路水运一般工程项目施工班组标准化建设可参照执行。

第二十一条  本办法自印发之日起施行。

| 附件一： 班组划分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工区/分部 | 分管领导 | 班 组 | 任务划分 | 人数 | 班组长 及电话 | 技术员 及电话 | 安全员 及电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件二： 班 组 人 员 档 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组名称 |  |  | 序号 | 姓名 | 性别 | 入场时间 | 工 种 | 健康情况 | 入场安全 教育情况 | 特种作业 操作资格项目 | 备注 |
| 班组人数： 人 （男 人，女 人） |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组长姓名 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组长电话 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术员姓名 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术员电话 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员姓名 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员姓名 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组集体荣誉记录 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“特种作业操作资格项目”栏内填入工人持有的特种作业资格项目，班组员工变动及时进行记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件三： 班组教育、会议记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班组名称： |  |  |  | 日期： |  |
| 班组教育、会议内容 班组长签字： |  |  |  |  |  |
| 参加人员签到表 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/工种 | 姓 名 | 职务/工种 | 姓 名 | 职务/工种 |

| 附件四： 班组自查表 班组： 时间： 天气： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 班前 检查 | 是否正确佩戴个人防护用品 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 有无酒后、带小孩者进入施工现场 | 无 □ 有□ |  |
|  |  | 防火禁区、木工场是否有吸烟或明火作业 | 否 □ 是□ |  |
|  |  | 各种电动机械设备，是否有可靠有效的安全措施和防护装置 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 作业环境是否安全、可靠 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 作业人员身体、情绪是否正常 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 作业人员是否熟知技术要求 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 作业人员是否掌握控制要点 | 是 □ 否□ |  |
| 2 | 班中 检查 | 起重吊装、电焊、气割作业等有无违反安全生产操作规程 | 无 □ 有□ |  |
|  |  | 有无不规范穿戴个人安全防护用品现象 | 无 □ 有□ |  |
|  |  | 作业人员身体、精神状态是否失常 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 有无在易燃易爆物品附近抽烟、进行气割、电焊等带火作业 | 无 □ 有□ |  |
|  |  | 孔口、临边安全防护是否完善 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 安全通道是否畅通 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 机具、设备安全装置是否完好 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 材料、机械、设备是否固化，堆放整齐 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 有无损坏标示标牌现象 | 无 □ 有□ |  |
|  |  | 施工中作业内容是否复合验收要求 | 是 □ 否□ |  |
| 3 | 班后 检查 | 作业场地是否清扫干净、整洁 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 材料、机具和设备是否归类、复位还原 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 用电机具是否切断电源、关好闸箱 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 作业区域标示标牌是否完好 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 安全防护、通道是否完好 | 是 □ 否□ |  |
|  |  | 施工完成作业内容是否合格 | 是 □ 否□ |  |
| 4 | 其他活动记录 |  |  |  |
| 注：此表由班组安全员负责填写，针对检查内容，及时记录，在检查结果一栏打“√”，每月装订为1本。 |  |  |  |  |

附件五：               施工过程自检记录表

| 工程名称： |  |  |  | 作业班组： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 |  | 工序名称 |  |  |  |
| 验收存在问题： |  |  |  |  |  |
| 整改措施： |  |  |  |  |  |
| 通知现场技术员 检验。 |  |  |  |  |  |
| 检查人： 检查时间： |  |  |  |  |  |

附件六：                 班组工前交底

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业班组 |  |  |  |  | 出勤人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工艺要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件七： 班组生产日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业部位： |  |  |  | 出勤人数： |  |  |  | 时间： |  |  | 天气： |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提 示 性 教 育 | 当天作业任务的技术要点及防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前班存在的“三违”现象及纠正方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提醒应注意的其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作小结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交接班记录 |  |  | 作业场地是否清扫干净、整洁 是 □ 否 □ 材料、机具和设备是否归类、复位还原 是 □ 否 □ 用电机具是否切断电源、关好闸箱 是 □ 否 □ 作业区域标示标牌是否完好 是 □ 否 □ 安全防护、通道是否完好 是 □ 否 □ 施工完成作业内容是否合格 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其它存在的问题： 交班人签字： 接班人签字: 时间： 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组安全员 签 字 |  |  |  |  |  | 班组长 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、有工序交接的班组需要填写“交接班情况”一栏。 2、班组安全生产日志由班组长负责填写，应及时记录、每月装订为1本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |