江苏省交通运输厅文件 苏交质〔2018〕20号

省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运

品质工程创建工作督查办法》的通知

各设区市交通运输局、港口局，昆山、泰兴、沭阳县（市）交通运输局，厅品质工程建设领导小组各成员单位，省交建局，南京市公建中心：

依据《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》、《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》等规定，为推进我省公路水运品质工程创建工作有序开展，促进我省公路水运工程品质提升，省厅制定了《江苏省公路水运品质工程创建工作督查办法》，现印发你们，请结合实际贯彻执行。

附件：《江苏省公路水运品质工程创建工作督查办法》

江苏省交通运输厅

2018年7月24日

抄送：厅公路局、航道局、港口局。

江苏省交通运输厅办公室	                    2018年7月26日印发

附件：

江苏省公路水运品质工程创建工作督查办法

- 为推进我省公路水运品质工程创建工作有序开展，促进我省公路水运工程品质提升，根据《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》、《江苏省打造公路水运品质工程实施方案》以及《公路水运品质工程评价标准（试行）》等有关规定，制定本办法。

- 本办法适用于江苏省交通运输厅品质工程创建工作领导小组（以下简称领导小组）对各市交通运输（港口）局和省级品质工程示范创建项目的品质工程创建工作情况督查。

- 督查目的是为了推进我省公路水运品质工程创建工作，及时掌握品质工程项目设计、管理、质量、创新、绿色、安全和软实力等方面好的做法和存在不足，以提供必要技术和政策支持。

- 督查工作由领导小组组织，实行督查组负责制；督查组由领导小组成员单位人员和专家组成。原则上品质工程创建工作督查每年组织一次，覆盖全部市交通运输（港口）局和省级品质工程示范创建项目。

督查组成员应自觉遵守各项廉政规定，坚持客观、公正原则，确保督查结果客观真实。督查组成员对督查记录署名并负责，督查组负责人对督查的综合结果署名并负责。

- 督查工作内容围绕设计品质提升、工程管理创新、工程质量控制、科技信息集成、绿色安全保障和发展环境优化六个方面，包括设计文件、施工工艺、质量安全、管理制度和行为等，具体内容见附表1。督查采取汇报、现场查看、询问核实、查阅资料等方式进行。

- 督查程序分对各市交通运输（港口）局的督查和对省级品质工程示范创建项目的督查程序。

对各市交通运输（港口）局督查程序：

（一）市交通运输（港口）局介绍品质工程创建总体情况、攻关行动总体情况、经验和做法、存在问题及下一步工作措施。

（二）市级品质工程示范创建项目代表介绍特色经验和自评情况。

（三）提问与解答。

（四）督查组随机确定抽查的市级品质工程示范创建项目。

（五）查阅自评报告、证明材料，查看工地现场，抽检工程实体质量。

（六）督查组评议，对区域和项目进行品质工程示范创建工作评价，对存在困难进行分析并提出对策建议。

（七）督查组反馈督查意见。

对省级品质工程示范创建项目督查程序：

（一）省级品质工程示范创建项目建设单位介绍品质工程创建总体情况、攻关行动总体情况、自评情况、经验和做法、存在问题及下一步工作措施；

- （二）提问与解答。

（三）查阅自评报告、证明材料，查看工地现场，抽检工程实体质量。

（四）督查组评议，对项目进行品质工程示范创建工作评价，对存在的困难进行分析并提出对策建议。

（五）督查组反馈督查意见。

- 督查组应及时向被督查单位反馈督查意见，针对督查中发现问题提出整改要求和建议。各督查组完成督查工作后，形成书面督查意见，并于10个工作日内报厅品质工程创建领导小组办公室。被督查单位应结合督查情况和存在问题，在10个工作日内书面反馈整改落实情况报领导小组办公室。领导小组办公室在对所有单位和项目督查结束后，及时形成年度品质工程创建工作督查报告报领导小组。

- 对公路水运品质工程创建工作成效显著的单位和项目，省厅予以通报表扬,并与年终考核挂钩；对创建工作不力的单位和项目，予以通报批评；对推动不力的省级品质工程示范项目，建议取消其省级示范创建挂牌。

- 督查组应及时将督查记录、检测数据、督查意见、书面反馈材料和现场图片、影像资料等，整理汇总后提交领导小组办公室统一归档保存。

- 本办法由省交通运输厅负责解释。各市对本行政区域公路水运品质工程创建工作督查可参照执行。

附表1：

江苏省公路水运品质工程创建工作督查表

| 参建 单位 | 建设阶段 | 标准或要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设 单位 （30分） | 初步设计 （5分） | 明确品质工程创建的初步设计指导意见，包括设计标准化、BIM设计、绿色设计、环保设计等；建立勘察设计管理办法（含后续服务期），明确勘察设计过程评价、责任追究等要求。 |  |
|  | 施工图 设计 （5分） | 明确品质工程创建的施工图设计指导意见，包括设计标准化、钢结构桥梁设计比例、关键技术控制指标等；建立施工图设计管理办法，明确设计过程评价、责任追究等要求。 |  |
|  | 招投标 （5分） | 明确招标文件编制要求，包括创建品质工程目标和标准化、信息化、绿色化等创建任务以及相应的计划和保障（合理中标价、优质优价、建设管理专业化、新技术新材料应用、信息化管理、BIM应用及施工标准化、装配化比例要求）。 |  |
|  | 工程施工 （10分） | 建立项目首席质量官，健全工程质量责任体系，建立质量检测及监测机制，建立承包人及监理人考核管理办法，落实责任登记和责任考核，在施工过程中严格执行；建立首件工程认可制，以首件工程指导和规范后续施工。 |  |
|  | 交竣工 验收 （5分） | 按照品质工程创建要求，对参建单位合同执行情况进行考核评价，并兑现相关创建奖惩措施。对实施阶段推行的办法、制度、新工艺、新材料、新技术、新措施、新管理手段等进行总结、完善；对实施过程中好的做法、经验进行总结，提出优化完善措施；对成就突出的整个项目或合同段申报国家级奖项。 |  |
| 设计 单位 （30分） | 初步设计（10分） | 制定创建品质工程实施计划，全面开展设计标准化工作，运用BIM技术从事方案比选、可视化；负责对勘察设计工作的过程管理，实行动态跟踪服务，认真落实设计咨询单位提出的审查意见，对存在重大工程质量和安全风险的部位进行专项设计，明确控制要点和保障要求，加强设计交底。 |  |
|  | 施工图 设计 （15分） | 制定创建品质工程实施细则，开展装配化、钢结构等标准化设计和绿色设计；运用BIM技术深化设计、碰撞检查、工程量核查、施工追演等。 |  |
|  | 工程施工（3分） | 强化工程现场的设计服务，根据施工进度和质量、安全风险提出相应要求和建议，及时完善动态设计。 |  |
|  | 交竣工 验收 （2分） | 组织开展施工过程中关键性工程设计实施评价及交工验收阶段设计认可。 |  |
| 施工 单位 （30分） | 投标阶段 （5分） | 依据创建品质工程的要求，在投标文件中明确品质工程创建目标和标准化、信息化、绿色化等举措及保障措施，建立组织机构、配备相应人员、落实岗位责任。 |  |
|  | 工程施工（20分） | 制定创建品质工程实施细则，设立专职的首席质量官，建立标准化施工场站，严格按照品质工程创建要求，推进施工标准化、装配化、信息化及班组标准化。对新进场班组实行首次作业合格确认制，不合格班组不得进场。加强自检工作，严格落实“三检制”，加强施工过程中的自查自纠工作，加大隐患治理力度，强化质量通病治理。制定施工技术方案分级分类审核制度，对重大技术方案应实施专家论证审查制度。开展“智慧工地”建设，充分运用“四新技术”及信息化手段提高施工过程质量管理水平。开展“平安工地”建设。 |  |
|  | 交竣工 验收 （5分） | 按照创建品质工程的要求，组织开展交工，完成相关文档的收集整理工作；依据工程建设过程及结果，对值得推行的办法、制度、新工艺、新材料、新技术、新措施、新管理手段等进行总结。 |  |
| 监理 单位 （10分） | 工程施工（10分） | 制定创建品质工程实施细则，将创建品质工程相关要求纳入日常监理工作，对施工单位落实“品质工程”创建的相关措施、计划，进行检查。加强对驻地监理人员的业务指导和管理考核，逐级落实监理责任。依法、依规、依合同开展监理工作，严格监理程序。强化隐蔽工程和关键部位质量抽检和工序验收，认真落实工序验收清单“一票否决”制度，发现质量安全问题和隐患应督促相关单位完成整改，重大问题应及时处理并上报建设单位。 |  |
| 总 分 |  |  |  |