通交安〔2011〕24号

市交通运输局关于印发《南通市交通建设工程施工安全管理指导意见》的通知

各县（市）、区交通运输局，局直属相关行业管理单位，市区相关施工、监理单位：

当前，我市交通基础设施建设处于历史峰值，项目建设涵盖了高速公路、国省干线、航道船闸、枢纽站场、农路农桥等多个方面，项目众多，技术复杂，特别是综合枢纽、农批市场以及三级航道都是南通首次实施的项目，对工程施工安全管理提出了新的要求。为进一步加强全市交通建设工程施工安全管理，全面落实企业主体责任和行业监管职责，现将《南通市交通建设工程施工安全管理指导意见》印发给大家，请认真贯彻执行，采取有力措施，确保我市交通建设工程安全形势持续稳定。

特此通知。

附件：南通市交通建设工程施工安全管理指导意见

二〇一一年七月六日

主题词：工程 安全 管理 意见

抄送：江苏省交通运输厅，南通市安全生产监督管理局, 南通市通洋高速公路建设指挥部、南通市连申线航道整治工程建设指挥部、南通市交通综合枢纽站务有限公司。

南通市交通运输局 2011年7月6日印发

共印50份

附件：

南通市交通建设工程施工安全管理

指导意见

一、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，以“安全发展”为主题，以加快转变交通运输发展方式和加快推行现代工程管理为主线，以“平安工地”建设活动为抓手，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把事故预防作为促进安全生产的主攻方向，把规范安全管理和施工作业行为作为促进安全生产的重要保障，把加强“双基”（基层、基础）工作作为促进安全生产的着力点，把科技兴安、教育培训、信息化建设作为促进安全生产的重要支撑，落实责任，依法监管，确保我市交通建设工程施工安全形势持续稳定，切实维护人民群众生命财产安全。

二、总体目标

全市交通建设工程安全生产做到技防现代化、管理标准化、程序规范化、应急高效化、教育普及化、队伍专业化；安全实绩做到率先在全省交通建设工程领域形成“科技兴安”指标评价体系、施工安全（预）评价体系，确保不发生因监管不力而造成重大责任事故，力争实现“零伤亡”。

三、工作任务

坚持用现代工程管理的理论指导交通建设工程施工安全管理：在管理理念上，更加关注以人为本，把保证人的生命价值作为项目建设成果的主要表征；在组织结构上，更加注重团队优势，各方配合，共抓安全生产；在管理行为上，更加注重标准化建设、精细化管理，把安全生产落实到各个环节；在管理手段上，更加注重科技和信息技术的推广应用，保证建设全过程安全生产可知可控；在管理目标上，更加追求安全、质量、效率、效益的统一。

交通建设工程施工安全管理要切实做到“五个必须、五个始终”。第一，必须充分认识交通建设工程安全工作的重要性，始终把安全发展作为安全工作的核心理念。第二，必须充分认识交通建设工程安全工作的复杂性，始终把系统管理作为安全管理的根本措施。第三，必须充分认识交通建设工程安全工作的长期性，始终把安全工作作为交通发展的永恒主题。第四，必须充分认识交通建设工程安全工作的基础性，始终把基层作为安全工作的关键要素。第五，必须充分认识交通建设工程安全工作的艰巨性，始终把队伍建设作为安全工作的重要保障。为进一步加强我市交通建设工程施工安全管理，落实企业主体责任和行业监管职责，重点围绕以下十个方面开展相关工作。

（一）完善施工安全管理组织体系

各县（市）、区交通运输局和局直属相关行业管理单位要全面履行属地管理和行业管理职责，明确一名单位领导分管工程施工安全管理，建立健全工程施工安全管理专设机构，机构人员的数量、资格应满足管理需要。

建设单位要发挥牵头抓总的作用，要始终将安全管理工作放在建设管理的突出位置，设有现场派出机构（项目办、工作组）的应保证派出机构中有一名专职安全管理人员。监理单位要切实履行施工安全监理职责，现场派出机构（总监办、监理组）必须配备至少一名专职安全监理工程师。施工单位要全面负起安全生产的主体责任，必须保证工程必须的各种资源配置和安全投入，确保安全机构、人员、设备、经费等按法律法规的规定和合同承诺履约到位。

（二）严格工程开工安全生产条件强制性审查

把满足安全生产条件作为工程（包括单位工程、分部分项工程）开工的必要条件，严格执行审查制度。特别要加强对安全验算结果、特种设备验收、现场安全防护措施和安全技术交底等环节的审查。建设单位应结合项目特点制定工程开工安全生产条件标准，监理单位对照标准逐一审查通过后方可签发开工报告。坚决杜绝未经批准擅自开工行为，凡降低安全生产条件造成隐患的，要追究相关责任人和责任单位的责任。安全生产条件的审查主要包括以下六个方面：

1. 非法分包、违法转包现象是否存在，相关从业单位证照是否齐全、资质是否符合要求；

2. 安全管理、特种作业（电工作业、压力焊作业、高处作业等）、特种设备作业（起重机械作业、特种设备管理等）人员资格是否满足相关要求；

3. 特种设备是否经过相关部门检测验收合格，在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表是否按规定进行定期检验、检修；

4. 危险性较大工程专项施工方案是否按要求编制并审批；

5. 相关施工人员是否进行安全教育培训，安全技术交底是否交到一线作业人员，并签字确认；

6. 现场安全防护措施是否落实到位，是否存在其他非法违法生产经营建设行为。

（三）完善施工安全教育培训机制

参建单位必须实行全员安全教育培训制度，所有参建人员必须先培训后上岗，切实提高参建人员安全生产意识、安全技能及自我保护能力，积极预防安全生产事故。参建人员教育培训主要包括以下三个方面：

一是建设单位应当定期组织本单位相关负责人及相关业务处室人员进行安全教育培训，提高管理人员的政策水平，增强安全管理能力。根据工程建设需要，组织项目监理、施工单位的相关人员进行安全教育培训。

二是监理单位应当根据监理规范要求，针对工程特点，对驻地监理机构的监理人员开展安全教育培训，提高监理人员安全管理水平和安全意识，认真履行安全监理职责。

三是施工单位应当严格执行安全生产“三级教育”制度，从工作实际出发，坚持学用结合，针对岗位要求和特点，确定培训内容，增强培训的针对性和实效性。要以班组为最小单元，把班组的安全培训纳入安全生产规划、年度工作计划和目标责任体系，制定班组的安全培训实施方案。一线作业人员须取得由施工单位颁发的培训考核合格证书后方可上岗。尤其要加强对农民工的教育培训，组织开展岗前、班前的安全教育，切实做好安全技术交底工作。

（四）加强临时工程验收管理

各县（市）、区交通运输局和局直属相关行业管理单位应督促建设单位建立临时工程如施工驻地、工棚、便道、便桥和临时安全标志标牌等设施的验收标准，对临时工程实行专项验收，单独计量。建设单位在招标文件中应要求施工单位在投标时将工程实物报价中包含的临时工程和安全措施费用分开报价。工程计量时，建设单位的安全生产管理部门应对临时工程和安全措施单独验收并根据实际发生计量支付。

（五）加快推进工地安全生产标准化建设

各县（市）、区交通运输局和局直属相关行业管理单位要以“平安工地”建设活动为载体，加快推进以岗位达标、专业达标、防护达标为主要内容的工地安全生产标准化建设，做到机构设置、制度建设、人员配备、驻地建设、现场防护、安全费用使用、安全检查表格标准统一。同时，及时组织达标验收，对未达标的项目或工程应停工整改，直至合格。全面规范各建设、监理、施工单位的安全生产作业流程，将施工企业安全资质、安全装备状况、安全管理机制、安全生产绩效等重要内容纳入评价指标，推动工程施工安全精细管理。

（六）强化安全风险预控措施

各县（市）、区交通运输局和局直属相关行业管理单位应督促建设单位加强对设计单位的管理，对复杂工程不能仅局限于结构外形及施工图设计，应加强对施工工艺措施的设计。施工图中应对复杂工程的施工工艺做出相应的技术说明，同时在施工图技术交底时做出详尽解释。

同时，建设单位要加强危险性较大工程专项施工方案编制及论证审查工作、安全生产事故应急预案编制及演练工作的管理，确保工作的正常开展和有效实施。建设单位要对极高风险的施工作业，组织专家或安全评估机构进行论证或复评，提出降低风险的措施方案，并向交通建设工程安全监督管理部门报备。监理单位要做到施工组织设计与危险性较大工程专项施工方案、应急预案同时审查，未经审查不得签发开工令。施工单位要充分利用论证、审查成果，完善施工组织设计和危险性较大工程专项施工方案、应急预案，对项目施工过程实施预警、预控、预报、预防。

（七）规范施工安全过程管理

针对近年来施工安全事故易发、多发工程部位或施工工艺安全技术措施中存在的问题，各单位要规范施工安全生产操作，特别加强对桥梁、航道、房建工程深基坑支护与监测、临时支架和脚手架的搭设与拆除、大型模板的安装、挂篮施工、架桥机施工、消防安全管理等交通建设工程施工作业及安全风险防控的重点部位和关键环节的管理，桥梁满堂支架和悬臂现浇等危险性较大施工必须设置逃生通道、逃生楼梯等紧急避险措施，施工现场必须设置规范、足量的临时消防安全措施，确保安全操作规程落到实处，有效防范起重机械伤害、高处坠落、支架垮塌、火灾等事故的发生。

施工单位专职安全员要每日巡查，项目负责人牵头每周组织检查，发现问题及时处理；监理单位专职安全监理工程师要每日巡查、每周检查，监理组长牵头每半月组织检查，发现问题及时指令整改并跟踪管理；建设单位要落实专人每周巡查、每半月检查，项目负责人牵头每月组织检查，发现问题及时责令整改并跟踪管理。

（八）推行“1+3”安全监控工作体系

坚持抓基础、抓示范、抓关键的原则，切实做到关口前移、重心下移，将安全生产的法律法规、技术标准落实到基层，将安全生产工作重点放在施工工地，将安全生产法律法规、技术标准落实到施工基层，全面夯实安全工作基础，推动工程安全科学管理，实现施工现场安全防护标准化、施工场容场貌规范化、安全管理程序化。在全市交通建设重点工程推行“1+3”安全监控工作体系（1个方法：事故隐患和职业危害监控法，3种机制：动态管理机制、持续改进机制、系统评价机制），实行“三图五卡”制（“三图”：安全监控工作体系流程图、事故隐患和职业危害监控组织网络图、事故隐患和职业危害监控示意图；“五卡”：事故隐患和职业危害监控卡、事故隐患和职业危害评价卡、事故隐患和职业危害整改卡、事故隐患和职业危害应急救援处理卡、事故隐患和职业危害职工权利义务告知卡）。

（九）积极推进“科技兴安”工作

率先在全省交通建设工程领域形成“科技兴安”指标评价体系，确定实施“科技兴安”工作的规范标准、配套制度、技术目标和投入计划，大力推广装配化、工厂化和集约化的施工“大流水”作业。充分运用信息技术发展成果，积极探索基于物联网技术的施工安全远程监控预警方式与途径，在全市交通建设重点工程项目中探索安全预警系统、远程监控成像系统、人员与车辆出入管理门禁系统等安全管理辅助系统。深入研究交通建设工程施工安全（预）评价体系，全面规范各建设、监理、施工单位的安全生产作业流程，将施工企业安全资质、安全装备状况、安全管理机制、安全生产绩效等重要内容纳入评价指标，推动工程施工安全精细管理。

（十）进一步加大安全监管力度

全面落实各县（市）、区交通运输局和局直属相关行业管理单位对工程施工安全的行业管理职责，加强协作，形成合力。重大危险源由建设单位挂牌督办，各县（市）、区交通运输局和局直属相关行业管理单位加强督促检查。进一步加强监管力量，提高监管人员专业素质和技术装备水平，加强对工程施工安全的现场监管和技术指导。切实提高参建各方安全责任意识，严格落实有关各方责任，建立“各负其责、齐抓共管”的工程安全责任约束机制，有效保障工程安全。依法加强安全生产事故的查处工作，按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真组织开展事故调查，严肃事故责任追究，尤其强化对事故责任单位和人员的处罚，要通过处罚违规单位和个人，切实起到警示作用。